**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 31.01.2023 № 31

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «****Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 № 228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» следующие изменения:

в Приложении к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

3. В приложении 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»:

3.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3;

3.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4.

4. В приложении 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»:

4.1. Раздел «2. Характеристики основного мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5;

4.2. Раздел «3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению №6;

4.3. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7.

**И. о. главы Тейковского**

**муниципального района Е.С. Фиохина**

Приложение к постановлению № 1

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района |
| Срок реализации программы | 2021-2025 годы |
| Администратор программы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Тейковского муниципального района (управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства);Отдел образования администрации Тейковского муниципального района. |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе.4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.5. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |
| Цель программы | -приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; - создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:2021 год –12 740 646,59рублей;2022 год – 33 709 936,18 рублей;2023 год – 19 445 073,43 рублей;2024 год – 8 089 270,00 рублей;2025 год – 8 659 140,00 рублей.в том числе:- бюджет Тейковского муниципального района:2021 год – 7 534 518,17рублей;2022 год – 7 802 006,09 рублей;2023 год – 10 042 807,22 рублей;2024 год – 8 089 270,00 рублей.2025 год - 8 659 140,00 рублей.- областной бюджет2021 год – 5 206 128,42 рублей;2022 год – 25 907 930,09 рублей;2023 год – 9 402 266,21 рублей;2024 год -0,00 рублей.2025 год – 0,00 рублей- федеральный бюджет2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год -0,00 рублей;2025 год – 0,00 рублей. |

Приложение к постановлению № 2

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района», всего | 12 740646,59 | 33 709 936,18 | 19 445 073,43 | 8 089 270,00 | 8 659 140,00 |
| бюджетные ассигнования | 12 740646,59 | 33 709 936,18 | 19 445 073,43 | 8 089 270,00 | 8 659 140,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 7 534 518,17 | 7 802 006,09 | 10 042 807,22 | 8 089 270,00 | 8 659 140,00 |
| - областной бюджет  | 5 206 128,42 | 25 907 930,09 | 9 402 266,21 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограммы |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»  | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»  | 5 532 869,59 | 26 334 470,18 | 10 371625,21 | 5 501270,00 | 6 071140,00 |
| бюджетные ассигнования | 5 532 869,59 | 26 334 470,18 | 10 371625,21 | 5 501270,00 | 6 071140,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 326 741,17 | 426 540,09 | 969 359,00 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| - областной бюджет  | 5 206 128,42 | 25 907 930,09 | 9 402266,21 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»  | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Подпрограмма «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» | 500 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 500 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 500 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| - областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение к постановлению № 3

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»  |
| Срок реализации подпрограммы  | 2021– 2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1.Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов1.1. Мероприятие 1:Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.1.2. Мероприятие 2:Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2021 год – 6 672777,00 рублей;2022 год – 7 040 466,00 рублей; 2023 год – 8 773 448,22 рублей; 2024 год – 2 303000,00 рублей.2025 год – 2 303000,00 рублей. в том числе:- бюджет Тейковского муниципального района:2021 год – 6 672777,00 рублей; 2022 год – 7 040 466,00 рублей;2023 год – 8 773 448,22 рублей; 2024 год - 2 303000,00 рублей. 2025 год – 2 303000,00 рублей.- областной бюджет:2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год- 0,00 рублей.2025год – 0,00 рублей.-федеральный бюджет2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей.2025год – 0,00 рублей. |

Приложение к постановлению № 4

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», всего | 6 672 777,00 |  7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования: | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 8 773 448,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1: Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 731 078,00 | 1 163 857,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 731 078,00 | 1 163 857,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 731 078,00 | 1 163 857,22 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2:Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района,Администрации поселений Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 7 609 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 7 609 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 7 609 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение к постановлению № 5

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**2. Характеристики основного мероприятия подпрограммы**

Основное мероприятие 1:

 Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов.

 В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия:

 Мероприятие1:

 Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

 Данное мероприятие предусматривает выполнение следующих мероприятий (по необходимости):

 1) по земляному полотну и системе водоотвода:

 - ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

 - укрепление обочин;

 2) по дорожным одеждам:

 - восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

 - укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия;

 -восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

 - ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя;

 - замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

 - восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги;

 3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

 - замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров;

 - замена ограждений, перил и тротуаров;

 4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

 - восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофорных объектов;

 5) прочие работы по ремонту:

 - предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением технического паспорта; проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог;

 - проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;

 - строительный контроль, авторский надзор;

 - устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений;

 - аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Срок реализации – 2021-2025 годы.

 Исполнитель мероприятия- управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

 Мероприятие 2:

 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

Срок реализации – 2021-2025 годы.

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 3:

-Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год

- капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Горки, проходящей рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, протяженностью 0,0502км;

-Срок реализации 2022-2023 годы.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятия 4:

 - Проектирование строительства (реконструкции) капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов:

 - ремонт дороги в с. Морозово, ул. Школьная, протяженностью 1,395км.

 -Срок реализации – 2020-2021 годы.

 - ремонт дороги в с. Морозово, ул. Молодежная, протяженностью 0,656 км.

 -Срок реализации -2021 год.

 - ремонт дороги с. Крапивново, ул. Центральная, протяженностью 0,407 км.

 -Срок реализации -2022 год.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с.Новое Леушино Тейковского муниципального района.

 - Срок реализации – 2023 год.

 - содержание автомобильной дороги местного значения в д. Суббочево Тейковского района.

 - Срок реализации – 2023 год.

 -Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 5:

-Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог:

-Срок реализации – 2021 год.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 6:

- Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

 - ремонт дороги с. Першино, протяженностью 1,496км.

- ремонт дорог с. Новое Горяново, протяженностью 0,145 км.

Срок реализации -2022 год.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Приложение к постановлению № 6

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2019г. | 2020г.(оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
|  | Основное мероприятие1: Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов. |
|  | Мероприятие 1: Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 218,6 | 220,937 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 229,537 |
|  | Мероприятие 2: Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  |
| 1. |  Исполнение администрациями сельских поселений Тейковского муниципального района переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 4: Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 3,36 | 1,395 | 0,656 | 0,407 | 1,112 | 1,0 | 1,0 |
|  | Мероприятие 6:Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | - | - | - | 1,641 | - | - | - |

 Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.

 Реализация подпрограммы позволит обеспечить проведение ремонтных работ не менее 2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Приложение к постановлению № 7

администрации Тейковского

муниципального района

 от 31.01.2023 № 31

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» , всего | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 10 371 625,21 | 5 501270,00 | 6 071 140, 00 |
| бюджетные ассигнования | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 10 371 625,21 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 326 741,17 | 426540,09 | 969 359,00 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| -областной бюджет | 5 206128,42 | 25 907 930,09 | 9 402 266,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие1: Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 10 371 625,21 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| бюджетные ассигнования | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 10 371 625,21 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 326 741,17 | 426540,09 | 969 359,00 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| -областной бюджет | 5 206128,42 | 25 907 930,09 | 9 402 266,21 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1: Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 274 154,01 | 164839,82 | 826 831,46 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| бюджетные ассигнования | 274 154,01 | 164839,82 | 826 831,46 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 274 154,01 | 164839,82 | 826 831,46 | 5 501270,00 | 6 071 140,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2: Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4: Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 5 258715,58 | 5 579586,36 | 9 544 793,75 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 5 258715,58 | 5 579586,36 | 9 544 793,75 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 52 587,16 | 55 795,87 | 142 527,54 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 5 206128,42 | 5 523790,49 | 9 402 266,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5:Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6:Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 20 590 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджетные ассигнования | 0,00 | 20 590 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 205 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 20 384 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |