**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 15.11.2023 № 424

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «****Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 № 228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры», руководствуясь Уставом Тейковского муниципального района, администрация Тейковского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» следующие изменения:

в Приложении к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт муниципальной программы Тейковского муниципального района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

3. В приложении № 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» - подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»:

3.1 Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3;

3.2 Раздел «2. Характеристики основного мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4;

3.3 Раздел «3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5;

3.4 Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6.

4. В приложении № 9 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» - подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»:

4.1 Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7;

4.2 Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8.

**Глава Тейковского**

**муниципального района В.А. Катков**

Приложение к постановлению № 1

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**1. Паспорт муниципальной программы Тейковского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры |
| Срок реализации  программы | 2021 – 2025 годы |
| Администратор  программы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Ответственные исполнители программы | -Администрация Тейковского муниципального района (управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района).  - Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района. |
| Перечень  подпрограмм | 1.Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе.  2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе.  3. Развитие газификации Тейковского муниципального района.  4. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района.  5. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района.  6. Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района.  7. Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением.  8. Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района.  9. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки.  10. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района.  11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района. |
| Цель(цели) программы | 1. Стимулирование развития жилищного строительства.  2. Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом.  3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.  4. Улучшение технического состояния объектов ЖКХ, многоквартирных домов, обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами.  5. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности. |
| Объем ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 38 856,84 тыс. рублей;  2022 год – 37 117,11 тыс. рублей;  2023 год – 33 988,82 тыс. рублей;  2024 год – 18 715,61 тыс. рублей.  2025 год – 17 915,61 тыс. рублей.  в том числе:  бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 29 715,73 тыс. рублей;  2022 год – 27 342,65 тыс. рублей;  2023 год – 25 746,34тыс. рублей.  2024 год – 18 715,61 тыс. рублей.  2025 год – 17 915,61 тыс. рублей.  областной бюджет:  2021 год – 9 141,11 тыс. рублей;  2022 год – 9 774,46 тыс. рублей;  2023 год – 8 242,48тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  федеральный бюджет:  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |

Приложение к постановлению № 2

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения** | | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Программа «**Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры», всего | | | 38 856,84 | 37 117,11 | 33 988,82 | 18 715,61 | 17 915,61 |
| бюджетные ассигнования | | | 38 856,84 | 37 117,11 | 33 988,82 | 18 715,61 | 17 915,61 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 29 715,73 | 27 342,65 | 25 746,34 | 18 715,61 | 17 915,61 |
| - областной бюджет | | | 9 141,11 | 9 774,46 | 8 242,48 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | **Подпрограммы** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | **Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | | **Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»** | 569,27 | 30,00 | 0,00 | 337,71 | 337,71 |
| бюджетные ассигнования | 569,27 | 30,00 | 0,00 | 337,71 | 337,71 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 569,27 | 30,00 | 0,00 | 337,71 | 337,71 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | | **Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»** | 1505,10 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| бюджетные ассигнования | 1505,10 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 1505,10 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | | **Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»** | 3227,90 | 952,9 | 1 262,9 | 887,90 | 887,90 |
| бюджетные ассигнования | 3227,90 | 952,9 | 1 262,9 | 887,90 | 887,90 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3227,90 | 952,9 | 1 262,9 | 887,90 | 887,90 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | | **Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»** | 32 487,97 | 33 885,74 | 26 051,53 | 13 362,30 | 13 762,30 |
| бюджетные ассигнования | 32 487,97 | 33 885,74 | 26 051,53 | 13 362,30 | 13 762,30 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 23 346,86 | 24 111,28 | 18 319,23 | 13 362,30 | 13 762,30 |
| - областной бюджет | 9 141,11 | 9 774,46 | 7 732,30 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | | **Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»** | 605,00 | 200,00 | 600,00 | 200,0 | 200,0 |
| бюджетные ассигнования | 605,00 | 200,00 | 600,00 | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 605,00 | 200,00 | 600,00 | 200,0 | 200,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | | **Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»** | 51,0 | 100,00 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования | 51,0 | 100,00 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 51,0 | 100,00 | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 510,18 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | 360,60 | 360,60 | 1 181 ,06 | 360,60 | 360,60 |
| бюджетные ассигнования | 360,60 | 360,60 | 1 181 ,06 | 360,60 | 360,60 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 360,60 | 360,60 | 1 181 ,06 | 360,60 | 360,60 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района»** | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение к постановлению № 3

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Цель(цели) подпрограммы | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки, включенных в Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района Ивановской области |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие 1:  Проведение капитального ремонта жилфонда  1.1 Мероприятие 1:  Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов  1.2 Мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда  1.3 Мероприятие 3:  Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда  1.4 Мероприятие 4:  Проведение ремонта муниципального жилого фонда  2.Основное мероприятие 2:  Содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района  2.1 Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района  2.2 Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение затрат, связанных с отоплением, содержанием временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 1505,10 тыс. рублей;  2022 год – 1 587,87 тыс. рублей;  2023 год – 4 278,00тыс. рублей;  2024 год- 3 467,10 тыс. рублей.  2025 год – 2 267,10 тыс. рублей.  в том числе:  -бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 1505,10 тыс. рублей;  2022 год – 1587,87 тыс. рублей;  2023 год – 4 278,00тыс. рублей;  2024 год- 3 467,10 тыс. рублей.  2025 год – 2 267,10 тыс. рублей.  -областной бюджет:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  -федеральный бюджет:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |

Приложение к постановлению № 4

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**2.Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы**

1.Основное мероприятие 1:

Проведение капитального ремонта жилфонда

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:

1.1 Мероприятие 1:

Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов.

Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

1.2 Мероприятие 2:

Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Данное мероприятие предусматривает проведение необходимых работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

1.3 Мероприятие 3:

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда.

Срок реализации –2021 - 2025 годы

1.4 Мероприятие 4:

Проведение ремонта муниципального жилого фонда.

Данное мероприятие предусматривает необходимый ремонт муниципального жилого фонда.

Срок реализации -2023 год.

2. Основное мероприятие 2:

Содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района

2.1 Мероприятие 1:

Субсидии на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района.

2.2 Мероприятие 2:

Субсидии на возмещение затрат, связанных с отоплением, содержанием временно пустующих жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района

Данное мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям Тейковского муниципального района на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района.

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

Срок реализации –2021 - 2025 годы.

Приложение к постановлению № 5

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

.**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | |
| **2019г.** | **2020г.**  **(оценка)** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
|  | 1.Основное мероприятие 1:  Проведение капитального ремонта жилфонда | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1:  Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов | | | | | | | | |
| 1. | Количество жилых муниципальных помещений, за которые возмещены взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | | | | | | | | |
| 1. | Количество временно пустующих жилых муниципальных помещений | шт. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 1.1 | в том числе  количество временно пустующих специализированных жилых помещений | шт. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
|  | Мероприятие 3:  Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4:  Проведение ремонта муниципального жилого фонда. | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированного пустующего муниципального жилого фонда | шт. | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  | 2.Основное мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта жилфонда | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2:  Содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района  Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | | | | | | | | |
| 1. | Количество временно пустующих жилых муниципальных помещений, за которые возмещены расходы за коммунальные услуги | шт. | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | в том числе  количество временно пустующих специализированных жилых помещений, за которые возмещены расходы за коммунальные услуги | шт. | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов Тейковского муниципального района не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей подпрограммы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должно обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Приложение к постановлению № 6

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025 г.** |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района», всего | | | 1505,1 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| бюджетные ассигнования | | | 1505,1 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 1505,1 | 1 587,87 | 4 278,00 | 3 467,10 | 2 267,10 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Проведение капитального ремонта жилфонда | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 1023,1 | 947,63 | 3 163,20 | 2 923,10 | 1 723,10 |
|  | бюджетные ассигнования: | 1023,1 | 947,63 | 3 163,20 | 2 923,10 | 1 723,10 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 1023,1 | 947,63 | 3 163,20 | 2 923,10 | 1 723,10 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 879,9 | 899,9 | 1 120,00 | 879,9 | 879,9 |
| бюджетные ассигнования: | 879,9 | 899,9 | 1 120,00 | 879,9 | 879,9 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 879,9 | 899,9 | 1 120,00 | 879,9 | 879,9 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 97,0 | 47,73 | 0,00 | 2 043,2 | 843,2 |
| бюджетные ассигнования: | 97,0 | 47,73 | 0,00 | 2 043,2 | 843,2 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 97,0 | 47,73 | 0,00 | 2 043,2 | 843,2 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3:  Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 46,2 | 0,00 | 614,37 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 46,2 | 0,00 | 614, 37 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 46,2 | 0,00 | 614,37 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Проведение ремонта муниципального жилого фонда | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 1 428,83 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 0,00 | 1 428,83 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 1 428,83 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| бюджетные ассигнования: | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение затрат, связанных с отоплением, содержанием временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| бюджетные ассигнования: | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 482,0 | 640,24 | 1114,80 | 544,0 | 544,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение к постановлению № 7

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1 Основное мероприятие 1:  Подготовка проектов планировки территории   * 1. Мероприятие 1:   Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки.  1.2 Мероприятие 2:  Софинансирование на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки.   * 1. Мероприятие 3:   Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 51,0 тыс. рублей;  2022 год – 100,0 тыс. рублей;  2023 год – 515,33 тыс. рублей;  2024 год – 100,0 тыс. рублей.  2025 год – 100,0 тыс. рублей.  в том числе:  -бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 51,0 тыс. рублей;  2022 год – 100,0 тыс. рублей;  2023 год – 5,15 тыс. рублей.  2024 год – 100,0 тыс. рублей.  2025 год – 100,0 тыс. рублей.  -областной бюджет:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 510,18 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  -федеральный бюджет:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024год – 0,00 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |

Приложение к постановлению № 8

администрации Тейковского

муниципального района

от 15.11.2023 № 424

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки», всего | | | | 51,0 | 100,0 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования | | | | 51,0 | 100,0 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | | 51,0 | 100,0 | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 510,18 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Подготовка проектов планировки территории | | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 51,0 | 100,0 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования | | 51,0 | 100,0 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 51,0 | 100,0 | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 510,18 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 51,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования | | 51,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 51,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2  Софинансирование на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 515,33 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 510,18 | 0,00 | 0,00 |