**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 13.12.2023 № 482

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «****Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 № 228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

**Глава Тейковского**

**муниципального района В.А. Катков**

Приложение к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 13.12.2023 № 482

Приложение к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 16.12.2020 № 360

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района |
| Срок реализации программы | 2021-2026 годы |
| Администратор программы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Тейковского муниципального района (управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства);  Отдел образования администрации Тейковского муниципального района. |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе.  4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.  5. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |
| Цель программы | -приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;  - предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;  - создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  - совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год –12 740 646,59рублей;  2022 год – 33 709 936,18 рублей;  2023 год – 24 804 925,17 рублей;  2024 год – 18 337 666,21 рублей;  2025 год – 18 736 666,21 рублей;  2026 год – 19 227 220,99 рублей.  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 7 534 518,17рублей;  2022 год – 7 802 006,09 рублей;  2023 год – 11 582 198,28 рублей;  2024 год – 8 935 400,00рублей;  2025 год – 9 334 400,00 рублей;  2026 год - 9 490 400,00 рублей.  - областной бюджет  2021 год – 5 206 128,42 рублей;  2022 год – 25 907 930,09 рублей;  2023 год – 13 222 726,89 рублей;  2024 год -9 402 266,21 рублей;  2025 год – 9 402 266,21 рублей;  2026 год - 9 736 820,99 рублей.  - федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год -0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей. |

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 101,651 км, включающая в себя 93 автомобильные дороги.

Автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов являются одним из важнейших элементов транспортной системы Тейковского муниципального района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 2%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог и дорог внутри населенных пунктов, приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Тейковского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем, доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тейковском муниципальном районе и дорог внутри населенных пунктов, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Основные понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

правила дорожного движения (далее – ПДД) – документ, устанавливающий единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации;

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий; участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Основные транспортные потоки в Тейковском муниципальном районе проходят по дорогам регионального значения. Основные дороги района – дороги регионального и межмуниципального значения:

«Ростов-Иваново-Нижний Новгород», с интенсивностью движения 1100 авт. в сутки проходит через д. Горки (90 чел.) и вдоль границы с. Крапивново (502 чел.);

«Тейково-Гаврилов Посад», с интенсивностью движения 700 авт./сутки., проходит через населенные пункты: д. Репново (23 чел.), д. Якшино (35 чел.), д. Пырьевка (73 чел.), п. Нерль (1684 чел.), с. Кибергино (292 чел.);

«Торчино-Нерль», с интенсивностью движения 500 авт./сутки., проходит через населенные пункты: д. Шумилово (23 чел.), д. Сокатово (254 постоянных жителя)

Всего по территории района проходит:

- участок федеральной трассы М-7 «Волга» подъезд к Иваново, протяженностью 16 км.

- 24 дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, общей протяженностью 238,68 км.

- 93 дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района, общей протяженностью 101,651км.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые установки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.**  **(оценка)** |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 209,28 | 216,9 | 218,6 | 220,937 |
| 2. | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 80,9 | 78,8 | 80,3 | 80,3 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 40,9 | 42,1 | 43,5 | 43,5 |
| 4. | Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов | км. | 116,915 | 116,915 | 116,915 | 119,252 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 55,137 |
| 6. | Протяженность  автомобильных дорог,  не отвечающая нормативным требованиям | км. | 44 | 44 | 45,9 | 44,505 |
| 7. | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог с учетом сезонных особенностей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Количество ДТП | шт. | 30 | 33 | 30 | 28 |
| 9. | Количество погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Количество ДТП с участием детей | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Количество детей погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Количество детей, пострадавших в ДТП | чел. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Количество образовательных организаций с оборудованными пешеходными переходами в соответствии с новым национальным стандартам | шт. | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 14. | Количество обследованных объектов улично-дорожной сети | шт. | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 15. | Количество обследованных маршрутов движения школьных автобусов | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Количество проведенных акций, направленных на популяризацию ПДД | шт. | 6 | 7 | 8 | 10 |

**3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Целями муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» на 2021-2026 годы являются:

-приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

**Целевые индикаторы (показатели) реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов(показателей)** | | | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.**  **(оценка)** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 218,6 | 220,937 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 229,537 | 229,53 |
| 2. | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 80,3 | 80,3 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 88,9 | 88,9 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 48,3 | 48,3 |
| 4. | Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов | км. | 116,915 | 119,252 | 119,252 | 119,252 | 119,252 | 119,252 | 123,752 | 123,752 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 52,8 | 55,137 | 55,137 | 55,137 | 55,137 | 55,137 | 59,63 | 59,63 |
| 6 | Протяженность участков автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям | % | 30,99 | 29,86 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 |
| 7 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог с учетом сезонных особенностей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Количество ДТП | шт. | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| 9 | Количество погибших в ДТП | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество ДТП с участием детей | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество детей погибших в ДТП | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество детей, пострадавших в ДТП | чел. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество образовательных организаций с оборудованными пешеходными переходами в соответствии с новым национальным стандартам | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Количество обследованных объектов улично-дорожной сети | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Доля обследованных маршрутов движения школьных автобусов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Количество проведенных акций, направленных на популяризацию ПДД | шт. | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

п.1-7 управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства;

п. 8-16 отдел образования администрации Тейковского муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Тейковский».

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих подъездные пути (автомобильные дороги) с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог.

Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог, обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности дорог внутри населенных пунктов;

- восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;

- замена или восстановление покрытий автомобильных дорог.

Мероприятия программы реализуются за счет средств дорожного фонда Ивановской области и Тейковского муниципального района и средств бюджета Тейковского муниципального района.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района», всего | | 12 740646,59 | 33 709 936,18 | 24 804 925,17 | 18 337 666,21 | 18 736 666,21 | 19 227 220,99 |
| бюджетные ассигнования | | 12 740646,59 | 33 709 936,18 | 24 804 925,17 | 18 337 666,21 | 18 736 666,21 | 19 227 220,99 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 7 534 518,17 | 7 802 006,09 | 11 582 198,28 | 8 935 400,00 | 9 334 400,00 | 9 490 400,00 |
| - областной бюджет | | 5 206 128,42 | 25 907 930,09 | 13 222 726,89 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | 9 736 820,99 |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограммы | | | |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555 400,00 | 2 303000,00 | 2 303 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555 400,00 | 2 303000,00 | 2 303 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,0 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555 400,00 | 2 303000,00 | 2 303 000,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | 5 532 869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | 16 639 220,99 |
| бюджетные ассигнования | 5 532 869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | 16 639 220,99 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 326 741,17 | 426 540,09 | 994 890,28 | 1 095 000,00 | 6 746 400,00 | 6 902 400,00 |
| - областной бюджет | 5 206 128,42 | 25 907 930,09 | 13 222 726,89 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | 9 736 820,99 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Подпрограмма «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» | 500 000,00 | 300 000,00 | 265 672,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 500 000,00 | 300 000,00 | 265 672,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 500 000,00 | 300 000,00 | 265 672,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021– 2026 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;  2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1.Основное мероприятие 1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.2. Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 6 672777,00 рублей;  2022 год – 7 040 466,00 рублей;  2023 год –10 271 636,00 рублей;  2024 год – 7 555 400,00 рублей.  2025 год – 2 303000,00 рублей.  2026 год – 2 303 000,00 рублей.  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 6 672777,00 рублей;  2022 год – 7 040 466,00 рублей;  2023 год – 10 271 636,00рублей;  2024 год – 7 555 400,00 рублей.  2025 год – 2 303000,00 рублей.  2026 год - 2 303 000,00 рублей  - областной бюджет:  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год- 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей.  2026 год – 0,00 рублей.  -федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей.  2025 год – 0,00 рублей.  2026 год – 0,00 рублей. |

**2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы**

1.Основное мероприятие1:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов

* 1. Мероприятие1:

Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Мероприятие предусматривает выполнение следующих мероприятий (по необходимости):

1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов;

2) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

3) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

4) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м;

5) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

6) распределение противогололедных материалов;

7) по элементам обустройства автомобильных дорог:

- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки;

8) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом;

9) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию;

10) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;

11) диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит безопасности дорожного движения; оценка освещенности автомобильных дорог;

Срок реализации – 2021-2026 годы.

1.2. Мероприятие 2:

Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Срок реализации 2021-2026 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020г.  (оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | Основное мероприятие1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие1: Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог с учетом сезонных особенностей. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие2: Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | | | | | | | | | | |
| 1. | Исполнение переданных полномочий поселениями Тейковского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Реализация подпрограммы в 2021-2026 годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов, сохранение объема и качества их содержания.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024г. | 2025г. | 2026 г. |
| Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», всего | | | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования: | | | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 7 040 466,00 | 10 271 636,00 | 7 555400,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 731 078,00 | 924 681,00 | 1 200000,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 731 078,00 | 924 681,00 | 1 200000,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 731 078,00 | 924 681,00 | 1 200000,00 | 2 303000,00 | 2 303000,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района,  Администрации поселений Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 9 346 955,00 | 6 355400,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 9 346 955,00 | 6 355400,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 6 672 777,00 | 6 309 388,00 | 9 346 955,00 | 6 355400,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие1:  Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов.  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.2. Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.3. Мероприятия 3:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год  1.4. Мероприятия 4:  Проектирование строительства (реконструкции) капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.  1.5.Мероприятие 5:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.  1.6 Мероприятие 6:  Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.  1.7 Мероприятие 7:  Строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 5 532 869,59 рублей;  2022 год – 26 334 470,18 рублей;  2023 год – 14 217 617,17 рублей;  2024 год- 10 497 266,21 рублей  2025 год – 16 148 666,21рублей  2026 год – 16 639 220,99 рублей  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 326 741,17 рублей;  2022 год –426 540,09рублей;  2023 год – 994 890,28 рублей;  2024 год- 1 095 000 ,00 рублей  2025год – 6 746 400,00 рублей.  2026 год – 6 902 400,00 рублей.  -областной бюджет  2021 год – 5 206 128,42 рублей;  2022 год – 25 907 930,09 рублей;  2023 год – 13 222 726,89 рублей;  2024 год - 9 402 266,21рублей.  2025 год – 9 402 266,21 рублей.  2026 год - 9 736 820,99 рублей.  -федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год - 0,00 рублей;  2024 год -0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей.  2026 год – 0,00 рублей. |

**2. Характеристики основного мероприятия подпрограммы**

Основное мероприятие 1:

Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов.

В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия:

Мероприятие1:

Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Данное мероприятие предусматривает выполнение следующих мероприятий (по необходимости):

1) по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- укрепление обочин;

2) по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия;

-восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

- замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров;

- замена ограждений, перил и тротуаров;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофорных объектов;

5) прочие работы по ремонту:

- предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением технического паспорта; проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог;

- проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;

- строительный контроль, авторский надзор;

- устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений;

- аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Срок реализации – 2021-2026 годы.

Исполнитель мероприятия- управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 2:

Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

Срок реализации – 2021-2026 годы.

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 3:

-Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год

- капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Горки, проходящей рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, протяженностью 0,0502км;

-Срок реализации 2022-2023 годы.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятия 4:

- Проектирование строительства (реконструкции) капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов:

- ремонт дороги в с. Морозово, ул. Школьная, протяженностью 1,395км.

-Срок реализации – 2020-2021 годы.

- ремонт дороги в с. Морозово, ул. Молодежная, протяженностью 0,656 км.

-Срок реализации -2021 год.

- ремонт дороги с. Крапивново, ул. Центральная, протяженностью 0,407 км.

-Срок реализации -2022 год.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с.Новое Леушино Тейковского муниципального района.

- Срок реализации – 2023 год.

- содержание автомобильной дороги местного значения в д. Суббочево Тейковского района.

- Срок реализации – 2023 год.

- ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная, с. Морозово, Тейковского муниципального района;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская у д.1,2 в с. Новое Горяново Тейковского муниципального района.

Срок реализации – 2024 год.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 5:

-Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог:

-Срок реализации – 2021 год.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 6:

- Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- ремонт дороги с. Першино, протяженностью 1,496км.

- ремонт дорог с. Новое Горяново, протяженностью 0,145 км.

Срок реализации -2022 год.

-Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

Мероприятие 7:

Строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Новое Горяново Тейковского муниципального района.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Новое Горяново Тейковского муниципального района.

Срок реализации – 2023 год.

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| 2019г. | 2020г.  (оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | Основное мероприятие1:  Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов. | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1:  Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 218,6 | 220,937 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 226,537 | 229,537 | 229,537 |
|  | Мероприятие 2: Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | | | | | | | | | |
| 1. | Исполнение администрациями сельских поселений Тейковского муниципального района переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 4: Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 3,36 | 1,395 | 0,656 | 0,407 | 1,112 | 0,767 | 1,0 | 1,0 |
|  | Мероприятие 6:  Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | - | - | - | 1,641 | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7:  Строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Общая протяженность объектов на дорожной сети муниципального образования, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | - | - | - | - | 0,446 | - | - |  |

Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить проведение ремонтных работ не менее 2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | | 2026г. | |
| Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» , всего | | | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | 16 639 220,99 | |
| бюджетные ассигнования | | | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | 16 639 220,99 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 326 741,17 | 426540,09 | 994 890,28 | 1 095 000,00 | 6 746 400,00 | 6 902 400,00 | |
| -областной бюджет | | | 5 206128,42 | 25 907 930,09 | 13 222 726,89 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | 9 736 820,99 | |
| 1. | Основное мероприятие1:  Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | | 16 639 220,99 | |
| бюджетные ассигнования | 5 532869,59 | 26 334 470,18 | 14 217 617,17 | 10 497 266,21 | 16 148 666,21 | | 16 639 220,99 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 326 741,17 | 426540,09 | 994 890,28 | 1 095 000,00 | 6 746 400,00 | | 6 902 400,00 | |
| -областной бюджет | 5 206128,42 | 25 907 930,09 | 13 222 726,89 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | | 9 736 820,99 | |
| -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 274 154,01 | 164839,82 | 138 827,26 | 1 000 027,61 | 6 651 427,61 | | 6 804 048,27 | |
| бюджетные ассигнования | 274 154,01 | 164839,82 | 138 827,26 | 1 000 027,61 | 6 651 427,61 | | 6 804 048,27 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 274 154,01 | 164839,82 | 138 827,26 | 1 000 027,61 | 6 651 427,61 | | 6 804 048,27 | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 0,00 | 0,00 | 512 458,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 512 458,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 512 458,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3. | Мероприятие 3:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.  Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 5 258715,58 | 5 579586,36 | 9 544 793,75 | 9 497238,60 | 9 497238,60 | | 9 835 172,72 | |
| бюджетные ассигнования | 5 258715,58 | 5 579586,36 | 9 544 793,75 | 9 497238,60 | 9 497238,60 | | 9 835 172,72 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 52 587,16 | 55 795,87 | 142 527,54 | 94 972,39 | 94 972,39 | | 98 351,73 | |
| -областной бюджет | 5 206128,42 | 5 523790,49 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | 9 402 266,21 | | 9 736 820,99 | |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5 | Мероприятие 5:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.  Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Мероприятие 6:  Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.  Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 20 590 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджетные ассигнования | 0,00 | 20 590 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 205 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | 20 384 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Мероприятине 7:  Строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.  Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 4 021 537,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 4 021 537,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 201 076,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 820 460,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Исполнители подпрограммы | -управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства;  -отдел образования администрации Тейковского муниципального района. |
| Цели подпрограммы | - снижение количества ДТП с участием детей;  - уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей;  - формирование у граждан негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие1:  Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения  1.1. Мероприятие 1.  Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 35 000,00 рублей;  2022 год – 35 000,00 рублей;  2023 год – 50 000,00 рублей;  2024 год – 35 000,00 рублей;  2025 год – 35 000,00 рублей.  2026 год – 35 000,00 рублей.  в том числе:  бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 35 000,00 рублей;  2022 год – 35 000,00 рублей;  2023 год – 50 000,00 рублей;  2024 год – 35 000,00 рублей.  2025 год – 35 000,00рублей.  2026 год – 35 000,00 рублей.  -областной бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год- 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026 год – 0,00 рублей.  -федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026 год –0,00 рублей. |

**2. Характеристики основного мероприятия подпрограммы**

1.Основное мероприятие 1:

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия:

1.1. Мероприятие 1:

Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе.

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе путем:

1. проведения районного конкурса среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Берегись автомобиля»;

2. обследования пешеходных переходов вблизи образовательных организаций на соответствие новым национальным стандартам;

3. проведения акции «Притормози!», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

4. проведения семинаров, круглых столов, педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

5. организации и проведения инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул;

6. проведения профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и водителям – родителям;

7. организации и проведения обследования улично-дорожной сети по маршрутам движения школьных автобусов;

8. корректировки Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия.

Срок реализации: 2021-2026 годы.

Исполнитель мероприятия - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района, отдел образования администрации Тейковского муниципального района, общеобразовательные организации Тейковского муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Тейковский».

**3.** **Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | |  |
| 2019г. | 2020г.  (оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | Основное мероприятие 1:  Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1:  Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе. | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество образовательных организаций с оборудованными пешеходными переходами в соответствии с новым национальным стандартам. | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Количество обследованных объектов улично-дорожной сети. | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Доля обследованных маршрутов движения школьных автобусов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество проведенных акций, направленных на популяризацию ПДД. | шт. | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |

Источником информации о целевых индикаторах(показателях) муниципальной программы является: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» в 2021-2026 годах направлена на выработку у детей навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации, воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г | 2026г. |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе», всего | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| бюджетные ассигнования: | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие:  Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. | Отдел образования администрации Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| бюджетные ассигнования: | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе. | Отдел образования администрации Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«****Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Исполнители подпрограммы | Отдел образования администрации Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - Снижение количества ДТП с участием детей;  - Уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие 1:  Повышение дисциплины участников дорожного движения.  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по формированию системы профилактических мероприятий среди детей, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026год – 0,00 рублей  в том числе:  бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026год – 0,00 рублей  -областной бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026год – 0,00 рублей  -федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025год – 0,00 рублей  2026год – 0,00 рублей. |

**2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы**

1.Основное мероприятие 1:

Повышение дисциплины участников дорожного движения.

1.1 Мероприятие 1:

Мероприятия по формированию системы профилактических мероприятий среди детей, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.

Данное мероприятие предусматривают выполнение следующих мероприятий:

1) Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо».

2) Организация и проведение 2 раза в год среди общеобразовательных учреждений Тейковского муниципального района профилактического мероприятия «Внимание дети».

3) Изучение среди учащихся общеобразовательных учреждений Тейковского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.

4) Организация и проведение среди детей общеобразовательных учреждений Тейковского муниципального района конкурсов на лучшее сочинение, лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД.

5) Организация и проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги детям».

6) Разработка и изготовление памяток при переходе проезжей части дороги детям в дневники, приобретение светоотражающих приспособлений для школьников.

7) Создание информационно-пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения

Исполнители мероприятия - отдел образования администрации Тейковского муниципального района, общеобразовательные учреждения Тейковского муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Тейковский».

Срок реализации - ежегодно с 2021 по 2026годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. (оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | Основное мероприятие 1:  Повышение дисциплины участников дорожного движения. | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие1:  Мероприятия по формированию системы профилактических мероприятий среди детей, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | шт. | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| 2 | Количество детей, погибших в ДТП | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество детей, пострадавших в ДТП | чел. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество ДТП с участием детей | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источником информации о целевых индикаторах(показателях) муниципальной программы является: отдел образования администрации Тейковского муниципального района, общеобразовательные учреждения Тейковского муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Тейковский».

Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»

направлена на выработку у детей навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации, воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г | 2026г. |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района», всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Повышение дисциплины участников дорожного движения | Отдел образования администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Мероприятия по формированию системы профилактических мероприятий среди детей, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. | Отдел образования администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2026годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цели подпрограммы | - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района;  - Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Тейковского муниципальном районе;  - Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие 1:  Организация движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 500 000,00 рублей;  2022 год – 300 000,00 рублей;  2023 год – 265 672,00,00 рублей;  2024 год – 250 000,00 рублей.  2025 год - 250 000,00 рублей.  2026 год - 250 000,00 рублей.  в том числе:  бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 500 000,00 рублей;  2022 год – 300 000,00 рублей;  2023 год – 265 672,00 рублей.  2024 год – 250 000,00 рублей  2025 год - 250 000,00 рублей.  2026 год - 250 000,00 рублей.  -областной бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год-0,00 рублей.  2025 год - 0,00 рублей.  2026год – 0,00 рублей  -федеральный бюджет  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год- 0,00 рублей;  2024 год -0,00рублей  2025 год - 0,00 рублей.  2026год – 0,00 рублей. |

**2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы**

1.Основное мероприятие 1:

Организация движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия:

1.1. Мероприятие 1:

Мероприятия по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

Данные мероприятия предусматривают выполнение следующих мероприятий:

1) Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

2) Разработка проектов организации дорожного движения на следующие дороги общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дороги внутри населенных пунктов, их корректировка и реализация:

1. с. Крапивново- д. Большие Вязовицы

2. д. Ширяево- д. Федино

3. п. Нерль- д. Гари

4. Поворот на д. Ситниково- д. Ситниково

5. с. Зернилово- д. Булгаково

6. д. Крапивново- д. Медведево

7. с. Зиново- д. Ширяево

8. д. Ширяево- д. Голянищево

9. с. Зиново- д. Берлово

10. с. Крапивново-д. Сухово

11. д. Думино- д. Варварино

12. п. Нерль- д. Суново

13. д. Пырьевка- д. Скворцово

14. с. Першино

15. с. Новое Горяново

16. с. Сахтыш

17. с. Новое Леушино

18. д. Сокатово

19. с. Морозово

20. с. Елховка

21. с. Крапивново

3) Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Тейковского муниципального района.

Исполнитель мероприятий - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

Срок реализации- 2021-2026 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г.  (оценка) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1:  Мероприятия по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | шт. | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| 2 | Количество погибших в ДТП | чел. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источником информации о целевых индикаторах(показателях) муниципальной программы является: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

Реализация подпрограммы «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» позволит обеспечить разработку проектов организации дорожного движения на 21 автомобильную дорогу общего пользования, как местного значения, так и внутри населенных пунктов, а в дальнейшем приступить к их реализации. Указанные мероприятия будут способствовать снижению уровня аварийности на дорогах и обеспечат необходимый уровень информационного обеспечения участников движения.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024г. | | 2025г | | 2026г. | |
| Подпрограмма «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий», всего | | | | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| бюджетные ассигнования: | | | | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| - областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Организация движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| бюджетные ассигнования: | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 265 672,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Мероприяти по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| бюджетные ассигнования: | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Мероприятия по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Тейковского муниципального района, своевременному выявлению, ликвидации и профилактике возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | | 265 672,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджетные ассигнования: | 0,00 | | 0,00 | | 265 672,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | | 265 672,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |