**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 25.01.2021 № 30

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 360 «Об утверждении муниципальной программы «****Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 № 228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» следующие изменения:

в Приложении к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.

3. В приложении 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»:

3.1 Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению №3.

3.2 Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению №4.

4. В приложении 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»:

4.1 Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению №5.

4.2 Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению №5.

**Глава Тейковского**

**муниципального района В.А. Катков**

Приложение №1

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района |
| Срок реализации программы | 2021-2023 годы |
| Администратор программы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Тейковского муниципального района (управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства);  Отдел образования администрации Тейковского муниципального района. |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе.  4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.  5. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |
| Цель программы | -приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;  - предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;  - создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  - совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 12993,17 тыс. рублей;  2022 год – 12970,28 тыс. рублей;  2023 год - 7706,48 тыс. рублей.  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 7787,05 тыс. рублей;  2022 год – 7446,49 тыс. рублей;  2023 год – 7706,48 тыс. рублей.  - областной бюджет  2021 год – 5206,12 тыс. рублей;  2022 год – 5523,79 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей.  - федеральный бюджет  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог Тейковского муниципального района и организация дорожного движения», всего | | 12993,17 | 12970,28 | 7706,48 |
| бюджетные ассигнования | | 12993,17 | 12970,28 | 7706,48 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 7787,05 | 7446,49 | 7706,48 |
| - областной бюджет | | 5206,12 | 5523,79 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Подпрограммы | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| бюджетные ассигнования | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | 10132,87 | 10382,28 | 5118,48 |
| бюджетные ассигнования | 10132,87 | 103852,28 | 5118,48 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 4926,75 | 4858,49 | 5118,48 |
| - областной бюджет | 5206,12 | 5523,79 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| бюджетные ассигнования | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Подпрограмма «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджетные ассигнования | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021– 2023 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;  2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1.Основное мероприятие 1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.2. Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 2575,3 тыс. рублей;  2022 год – 2303,0 тыс. рублей;  2023 год - 2303,0 тыс. рублей.  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 2575,3 тыс. рублей;  2022 год – 2303,0 тыс. рублей;  2023 год - 2303,0 тыс. рублей.  - областной бюджет:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год- 0,0 тыс. рублей  -федеральный бюджет  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей. |

Приложение №4

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г |
| Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», всего | | | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| бюджетные ассигнования: | | | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| -областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| бюджетные ассигнования | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 2575,3 | 2303,0 | 2303,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района | 272,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования: | 272,3 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 272,3 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района,  Администрации поселений Тейковского муниципального района | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| бюджетные ассигнования: | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Основное мероприятие (мероприятия) подпрограммы | 1. Основное мероприятие1:  Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов.  1.1. Мероприятие 1:  Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.2. Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.  1.3. Мероприятия 3:  Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2021 год – 10132,87 тыс. рублей;  2022 год – 10382,28 тыс. рублей;  2023 год – 5118,48 тыс. рублей.  в том числе:  - бюджет Тейковского муниципального района:  2021 год – 4926,75 тыс. рублей;  2022 год – 4858,49тыс. рублей;  2023 год – 5118,48 тыс. рублей.  -областной бюджет  2021 год – 5206,12 тыс. рублей;  2022 год – 5523,79 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей.  -федеральный бюджет  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей. |

Приложение №6

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.01.2021 № 30

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» , всего | | | 10132,87 | 10382,28 | 5118,48 |
| бюджетные ассигнования | | | 10132,87 | 10382,28 | 5118,48 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 4926,75 | 4858,49 | 5118,48 |
| -областной бюджет | | | 5206,12 | 5523,79 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие1:  Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 10132,87 | 10382,28 | 5118,48 |
| бюджетные ассигнования | 10132,87 | 10382,28 | 5118,48 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 4926,75 | 4858,49 | 5118,48 |
| -областной бюджет | 5206,12 | 5523,79 | 0,0 |
| -федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 4624,15 | 4802,69 | 5118,48 |
| бюджетные ассигнования | 4624,15 | 4802,69 | 5118,48 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 4624,15 | 4802,69 | 5118,48 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 3:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей Ивановской областной Думы на 2021 год | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Проектирование строительства(реконструкции) капитального ремонта, строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.  Администрации сельских поселений Тейковского муниципального района | 5258,72 | 5579,59 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 5258,72 | 5579,59 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 52,6 | 55,8 | 0,0 |
| -областной бюджет | 5206,12 | 5523,79 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |