**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 27.07.2020 № 173

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**Тейковского муниципального района»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013 №523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тейковского муниципального района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

3. В приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства население Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе»:

3.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3;

3.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4.

4. В приложение №5 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства население Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района»:

4.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5;

4.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6.

5. В приложение №6 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства население Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»:

5.1 Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7.

6. В приложение №10 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства население Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»:

6.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8;

6.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 9.

**Глава Тейковского**

**муниципального района В.А. Катков**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем,  объектами инженерной инфраструктуры и услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  Тейковского муниципального района |
| Срок реализации  программы | 2014 – 2022 годы |
| Администратор  программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Исполнители программы | - Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района;  - администрации поселений Тейковского муниципального района;  - финансово кредитные учреждения |
| Перечень  подпрограмм | 1.Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе  2. Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда на территории Тейковского муниципального района  3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе  4. Развитие газификации Тейковского муниципального района  5. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района  6. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района  7. Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района  8. Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением  9. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района  10. Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района  11. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки  12. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района  13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района |
| Цели программы | 1. Стимулирование развития жилищного строительства.  2. Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом.  3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.  4. Улучшение технического состояния объектов ЖКХ, многоквартирных домов, обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами  5. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |
| Объем ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год - 150839,845 тыс. руб.  2015 год - 7867,5 тыс. руб.  2016 год - 1859,22298 тыс. руб.  2017 год - 16289,30 тыс. руб.  2018 год - 17391,52 тыс. руб.  2019 год - 30761,74 тыс. руб.  2020 год - 23165,6 тыс. руб.  2021 год - 8635,51 тыс. руб.  2022 год - 8409,31 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2014 год - 1 843,7 тыс. руб.  2015 год - 2662,9 тыс. руб.  2016 год - 474,71432 тыс. руб.  2017 год - 483,20 тыс. руб.  2018 год - 543,90 тыс. руб.  2019 год - 750,33 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  бюджет Ивановской области:  2014 год - 141306,55 тыс. руб.  2015 год - 3689,1 тыс. руб.  2016 год - 471,95436 тыс. руб.  2017 год - 274,80 тыс. руб.  2018 год - 237,40 тыс. руб.  2019 год - 5481,47 тыс. руб.  2020 год - 7369,5 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год - 1335,0 тыс. руб.  2015 год - 29,8 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 15531,30 тыс. руб.  2018 год - 16610,22 тыс. руб.  2019 год - 24499,55 тыс. руб.  2020 год - 15796,1 тыс. руб.  2021 год - 8635,51 тыс. руб.  2022 год - 8409,31 тыс. руб.  бюджеты поселений Тейковского муниципального района:  2014 год - 6354,595 тыс. руб.  2015 год - 1485,7 тыс. руб.  2016 год - 912,5543 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем государственных внебюджетных фондов:  2014 год - 35416,963 тыс. руб.  2015 год - 0,00 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем внебюджетного финансирования:  2014 год - 2150,00 тыс. руб.  2015 год - 0,00 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тейковского муниципального района**

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | | | |
| **Программа**, всего | | 188406,808 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 30731,35 | 23165,6 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| Бюджетные ассигнования | | 150839,845 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 30731,35 | 23165,6 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| - федеральный бюджет | | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджет Ивановской области | | 141306,55 | 3689,1 | 471,95436 | 274,80 | 237,40 | 5481,47 | 7369,5 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджет Тейковского  муниципального района | | 1335,0 | 29,8 | 0,00 | 15531,30 | 16610,22 | 24499,55 | 15796,1 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | | 6354,595 | 1485,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | | 35416,693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - общий объем внебюджетного финансирования | | 2150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе»** | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - федеральный бюджет | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 1 382,1 | 3233,7 | 471,95436 | 82,50 | 237,40 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 572,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 395,0 | 1399,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тейковского муниципального района»** | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 34 227,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 5 657,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35 416,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе»** | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 12 500,0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 125,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»** | 94 709, | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 5457,35 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 94 709,00 | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 5457,35 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 93 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5207,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 1 210,00 | 29,8 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 249,48 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5. | **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района»** | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 889,5 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 889,5 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | - | 455,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 869,5 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | 86,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | **Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7. | **Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1987,90 | 887,90 | | 887,90 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1987,90 | 887,90 | | 887,90 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1987,90 | 887,90 | | | 887,90 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | **Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 10000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 10000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 10000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | | |  | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | | - | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | | - | |
| 10. | **Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 318,50 | 248,90 | 200,00 | | | 200,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 318,50 | 248,90 | 200,00 | | | 200,00 | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 318,50 | 248,90 | 200,0 | | | 200,0 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | **Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,0 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | | | | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | | | | 0,00 |
| 12. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 13. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района»** | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - бюджет Ивановской области | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| -бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

Приложение №3 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, вТейковском муниципальном районе |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2022 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми |
| Объемы  ресурсного  обеспечения  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год - 12 625,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 600,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 6700,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Областной бюджет:  2014 год – 12 500,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 6500,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год – 125,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 600,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 200,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |

Примечание: под инженерной инфраструктурой для целей настоящей Подпрограммы понимаются объекты тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также улично-дорожной сети

Приложение № 4 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование**  **мероприятия/**  **Источник ресурсного**  **обеспечения** | **Исполнитель** | | **2014г.** | | | **2015г.** | | **2016г.** | | **2017г.** | | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, вТейковском муниципальном районе» всего, | | | | | 12 625,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования | | | | | 12 625,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | | | | | 12 500,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | | | 125,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми | | | 1.Администрация Тейковского муниципального района | | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования | | | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и ее экспертиза | | |  | | 4 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования | | |  | | 4 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | | |  | | 4 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Создание инженерной инфраструктуры | | |  | | 7 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования | | |  | | 7 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | | |  | | 7 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Государственная регистрация прав на объекты инженерной инфраструктуры | | |  | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования, | | |  | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | | |  | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по проведению государственной регистрации прав на объекты инженерной инфраструктуры | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования, | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Ивановской области | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ивановской области | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | На обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 6565,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 6565,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ивановской области | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Тейковского муниципального района | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района |  |
|  |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2022 годы |  |
|  |
| Перечень исполнителей подпрограммы | - управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |  |
| Цель (цели) подпрограммы | Улучшение жилищных условий заявленных в Подпрограмме категорий граждан (участников Подпрограммы), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |
|  |
|  |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 541,4 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 889,5 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 455,4 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 869,5 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет поселений Тейковского муниципального района  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 86,0 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 0,0 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 20,0 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |  |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173\_\_\_\_\_

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района», всего | |  | 0,0 | 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | |  | 0,0 | 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,5 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | |  | 0,0 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений Тейковского муниципального района | |  | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). | | | | | | | | | | |
|  | бюджетные ассигнования |  | 0,0 | 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области |  | 0,0 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений Тейковского муниципального района |  | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | На предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). | | | | | | | | | | |
|  | бюджетные ассигнования |  | 0,0 | 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,3 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области |  | 0,0 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений Тейковского муниципального района |  | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района», всего | | 1034,1 | 1080,22 | 1308,83 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| бюджетные ассигнования | | 1034,1 | 1080,22 | 1308,83 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 1034,1 | 1080,22 | 1308,83 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки, включенных в Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района Ивановской области на 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов | 879,9 | 896,02 | 945,3 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| Бюджетные ассигнования: | 879,9 | 896,02 | 945,3 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 879,9 | 896,02 | 945,3 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 143,2 | 143,2 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 143,2 | 143,2 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 143,2 | 143,2 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджетные ассигнования: | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8 постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения;  Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год – 200,0 тыс. руб.  2018 год – 200,0 тыс. руб.  2019 год – 318,5 тыс. руб.  2020 год – 248,9 тыс. руб.  2021 год – 200,0 тыс. руб.  2022 год – 200,0 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2017 год – 200,0 тыс. руб.  2018 год – 200,0 тыс. руб.  2019 год – 318,5 тыс. руб.  2020 год – 248,9 тыс. руб.  2021 год – 200,0 тыс. руб.  2022 год – 200,0 тыс. руб. |

Приложение № 9 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 27.07.2020 № 173

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района», всего | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 200,0 | 200,0 |
| бюджетные ассигнования | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 200,0 | 200,0 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | - содержание территорий кладбищ, обустройство контейнерных площадок; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | - проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции территорий кладбищ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | - межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельских поселений | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 248,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |