

**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 25.04.2016г. № 65

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции)**

В целях реализации программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в приложение к постановлению администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

**Глава Тейковского**

**муниципального района С.А. Семенова**

Приложение к постановлению

администрации Тейковского муниципального района

от 25.04.2016 № 65

Приложение к постановлению

администрации Тейковского муниципального района

от 25.11.2013 г. № 618

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы:  1этап-2014г.  2этап-2015г.  3этап-2016г.-2017г. |
| Администратор программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Исполнители программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района |
| Цель программы | Приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | **Общий объем бюджетных ассигнований:**  **2014 год – 4062,9 тыс. руб.**  **2015 год – 3541,6 тыс. руб.**  **2016 год – 3411,2 тыс. руб.**  **2017 год – 4384,1 тыс.руб.**  - бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год – 4062,9 тыс. руб.  2015 год – 3541,6 тыс. руб.  2016 год – 3411,2 тыс. руб.  2017 год – 4384,1 тыс.руб. |

##### **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 98,241 км, включающая в себя 87 автомобильных дорог.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы Тейковского муниципального района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Тейковского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тейковском муниципальном районе, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Отчетный период | | | Плановый период | | | |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| 110,65 | 110,65 | 110,65 | 110,65 | 103,474 | 98,241 | 98,241 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 48,7 | 67,05 | 67,26 | 68,1 | 69,0 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 44,0 | 60,6 | 65,0 | 65,8 | 66,7 |

**Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Цели программы:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог;

Мероприятия направленные на решение задач:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Ожидаемые результаты реализации ДЦП:

- уменьшение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, в общей численности населения района» с 8,6 % в 2013 году до 7,6 % в 2017 году;

- уменьшение показателя «Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения» с 71 % в 2013 году до 55 % в 2017 году.

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Тейковского муниципального района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих подъездные пути (автомобильные дороги) с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог, обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности городских дорог;

- восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;

- замена или восстановление покрытий автомобильных дорог.

Мероприятия программы реализуются за счет средств дорожного фонда Ивановской области и Тейковского муниципального района и средств бюджета Тейковского муниципального района.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы** **«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г** | **2015г** | **2016г.** | **2017г.** |
| «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | | 4062,9 | 3541,6 | 3411,2 | 4384,1 |
| бюджетные ассигнования | | 4062,9 | 3541,6 | 3411,2 | 4384,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 4062,9 | 3541,6 | 3411,2 | 4384,1 |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| 1 | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2 | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| бюджетные ассигнования | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

«**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы** | |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2017гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;  2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014году 600,0 тыс. руб.  2015году 805,8 тыс. руб.  2016году 1160,9тыс. руб.  2017году 600,0 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2014году 600,0 тыс. руб.  2015году 805,8 тыс. руб.  2016году 1160,9 тыс. руб.  2017году 600,0 тыс. руб. |

**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы в 2014-2017годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района, сохранении объема и качества их содержания.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** |
| 1 | Общая протяженность дорог общего пользования местного значения | км. | 108,065 | 108,065 | 108,065 | 108,065 |
| 2. | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | км | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,0 |

**Мероприятия подпрограммы**

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района осенне-зимний период эксплуатации;
2. Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района в весенне-летний период эксплуатации.
3. Продолжение работ по оформлению права собственности на дороги общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г** | **2017г.** |
| «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования | | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 600,0 | 805,8 | 1160,9 | 600,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

«**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»** | |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2017гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014году 3462,9 тыс. руб.  2015году 2735,8 тыс. руб.  2016году 2250,3 тыс. руб.  2017году 3784,1 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2014году 3462,9 тыс. руб.  2015году 2735,8тыс. руб.  2016году 2250,3 тыс. руб.  2017году 3784,1 тыс. руб. |

**Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Объемремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения за последние годы увеличился незначительно. Доля автомобильных дорог, требующих ремонта и капитального ремонта на 2013год составила 71%.

Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.

**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит в 2014-2017годах обеспечить проведение ремонтных работ не менее 10% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | |
| **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г** |
| 1 | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 28,0 | 29,3 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
| 2 | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,0 |

**Мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2017годы. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется управлением координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района с учетом социальной значимости и интенсивности движения и оформляется в виде «Плана проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования Тейковского муниципального района на текущий год».

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г** |
| «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| бюджетные ассигнования | | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| бюджетные ассигнования | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2735,8 | 2250,3 | 3784,1 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |