

**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 31.07.2015г. № 179

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции)**

В целях реализации программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) следующие изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

**И.о. главы администрации**

**Тейковского муниципального района С.А. Семенова**

Приложение к постановлению

администрации Тейковского муниципального района

от 31.07.2015г. № 179

Приложение к постановлению

администрации Тейковского муниципального района

от 25.11.2013г. № 618

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы:1этап-2014г.2этап-2015г.3этап-2016г.-2017г. |
| Администратор программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства  |
| Исполнители программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района |
| Цель программы | Приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | **Общий объем бюджетных ассигнований:****2014 год – 4062,9 тыс. руб.** **2015 год – 4395,1тыс. руб.** **2016 год – 5058,5 тыс. руб.****2017 год – 4384,1 тыс. руб.**- бюджет Тейковского муниципального района:2014 год – 4062,9 тыс. руб. 2015 год – 4395,1тыс. руб. 2016 год – 5058,5 тыс. руб.2017 год – 4384,1 тыс.руб. |

##### **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 110,65 км, включающая в себя 83 автомобильные дороги.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы Тейковского муниципального района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Тейковского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тейковском муниципальном районе, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Отчетный период | Плановый период |
|  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, в общей численности населения района, % | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| 2 | Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения, % |  |  | 56,0 | 52,5 | 50,0 | 47,5 | 45,0 |
| 3 | Доля бесхозяйных дорог, %  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Цели программы:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог;

Мероприятия направленные на решение задач:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Ожидаемые результаты реализации ДЦП:

- уменьшение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, в общей численности населения района» с 8,6 % в 2013 году до 7,6 % в 2017 году;

- уменьшение показателя «Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения» с 71 % в 2013 году до 55 % в 2017 году.

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Тейковского муниципального района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих подъездные пути (автомобильные дороги) с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог, обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности городских дорог;

- восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;

- замена или восстановление покрытий автомобильных дорог.

Мероприятия программы реализуются за счет средств дорожного фонда Ивановской области и Тейковского муниципального района и средств бюджета Тейковского муниципального района.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы** **«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г** | **2015г** | **2016г.** | **2017г.** |
| «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  | 4062,9 | 4395,1 | 5058,5 | 4384,1 |
| бюджетные ассигнования | 4062,9 | 4395,1 | 5058,5 | 4384,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 4062,9 | 4395,1 | 5058,5 | 4384,1 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» |
|  1.1 | Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2 | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  |
|  2.1 | Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  | 3462,9 | 2853,9 | 4458,5 | 3784,1 |
| бюджетные ассигнования | 3462,9 | 2853,9 | 4458,5 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2853,9 | 4458,5 | 3784,1 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

«**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы**  |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  |
| Срок реализации подпрограммы  | 2014-2017гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014году 600,0 тыс. руб.2015году 1541,2 тыс. руб. 2016году 600,0 тыс. руб.2017году 600,0 тыс. руб.Бюджет Тейковского муниципального района:2014году 600,0 тыс. руб.2015году 1541,2 тыс. руб. 2016году 600,0 тыс. руб.2017году 600,0 тыс. руб. |

 **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы в 2014-2017годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района, сохранении объема и качества их содержания.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** |
| 1 | Общая протяженность дорог общего пользования местного значения | км. | 108,065 | 108,065 | 108,065 | 108,065 |
| 2. | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | км | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,0 |

**Мероприятия подпрограммы**

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района осенне-зимний период эксплуатации;
2. Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района в весенне-летний период эксплуатации.
3. Продолжение работ по оформлению права собственности на дороги общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы** «**Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г** | **2017г.** |
| «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
|  бюджетные ассигнования | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования | 600,0 | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 600,0  | 1541,2 | 600,0 | 600,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района»

**Подпрограмма**

«**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**  |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»  |
| Срок реализации подпрограммы  | 2014-2017гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:2014году 3462,9тыс. руб.2015году 2853,9 тыс. руб. 2016году 4458,5 тыс. руб.2017году 3784,1 тыс. руб.Бюджет Тейковского муниципального района:2014году 3462,9тыс. руб.2015году 2853,9 тыс. руб.2016году 4458,5 тыс. руб.2017году 3784,1 тыс. руб. |

**Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

 Объемремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения за последние годы увеличился незначительно. Доля автомобильных дорог, требующих ремонта и капитального ремонта на 2013год составила 71%.

 Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.

 **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы позволит в 2014-2017годах обеспечить проведение ремонтных работ не менее 10% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** |
| **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г** |
| 1 | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 28,0 | 29,3 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
| 2 | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,0 |

**Мероприятия подпрограммы**

 Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2017годы. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется управлением координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района с учетом социальной значимости и интенсивности движения и оформляется в виде «Плана проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования Тейковского муниципального района на текущий год».

 Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы** «**Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района»**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г** |
| «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | 3462,9 | 2853,9  | 4458,5 | 3784,1 |
|  бюджетные ассигнования | 3462,9 |  2853,9  | 4458,5 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2853,9  | 4458,5 | 3784,1 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района  | 3462,9 | 2853,9  | 4458,5 | 3784,1 |
| бюджетные ассигнования | 3462,9 | 2853,9  | 4458,5 | 3784,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3462,9 | 2853,9  | 4458,5 | 3784,1  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |