# АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  19.03.2021     №   61-р

г. Тейково

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Тейковского муниципального района на 2021-2023 годы

В целях предотвращения массового распространения на территории Тейковского муниципального района сорного растения – борщевика Сосновского администрация Тейковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Тейковского муниципального района на 2021-2023 годы (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района Т.Н. Фатуллаеву.

Глава  Тейковского

муниципального района 			                                  В.А. Катков

Приложение к распоряжению

администрации Тейковского муниципального района

от     19.03.2021 № 61-р

ПЛАН

мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории

Тейковского муниципального района на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | 12,0 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление информации распространения борщевика Сосновского | Администрации городского и сельских поселений, входящих в состав Тейковского муниципального района |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Ежегодно, с марта по июль | Размещение информации на сайтах администраций поселений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Администрация Тейковского муниципального района; администрации городского и сельских поселений, входящих в состав Тейковского муниципального района |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 8,0 | Ежегодно, с апреля по октябрь | - подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли; - скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрации городского и сельских поселений, входящих в состав Тейковского муниципального района, землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее – землепользователи) |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 4,0 | Ежегодно, с мая по октябрь | Тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПин 1.2.2584-10» | Администрации городского и сельских поселений, входящих в состав Тейковского муниципального района, землепользователи, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Ивановской области (далее – филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области) (по согласованию) |
| 1.5. | Предоставление в отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района информации о ходе реализации пунктов 1.1. – 1.4. | - | Ежегодно: за 1 полугодие в срок до 3 июля текущего года; за год в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Составление и предоставление информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрации городского и сельских поселений, входящих в состав Тейковского муниципального района |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | 20,0 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы «Ивановская» (по согласованию) |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 15,0 | Ежегодно, с апреля по май | Срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 5,0 | Ежегодно, с мая по октябрь | Тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПин 1.2.2584-10» | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию), филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области) (по согласованию) |
| 2.4. | Предоставление в отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района информации о ходе реализации пунктов 2.1. – 2.3. |  | Ежегодно: за 1 полугодие в срок до 3 июля текущего года; за год в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Составление и предоставление информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 3. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | - | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление информации распространения борщевика Сосновского | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| 3.2. | Предоставление в отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района информации о ходе реализации пункта 3.1. | - | Ежегодно: за 1 полугодие в срок до 3 июля текущего года; за год в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Составление и предоставление информации о ходе выполнения мероприятий по обследованию территорий, засоренных борщевиком Сосновского | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |