таблица 8.   Характеристика жилищного фонда на расчетный срок (2029 г.),  тыс. м2

га

| № п/п | Наименование поселения | Усадебная застройка |  |  | 2-3х эт. застройка |  |  | 4-5х эт. застройка |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего |
| 1 | Нерльское | 108,10 108,10 | 20,5 102,5 | 128,6 210,6 | 15,9 8,8 | 1,8 1,0 | 17,7 9,8 | - | - | - | 124,0 116,9 | 22,3 103,5 | 146,3 220,4 |
| 2 | Большеклочковское | 38,6 38,6 | 9,2 46,0 | 47,8 84,6 | 4,0 2,2 | 0,6 0,35 | 4,6 2,55 | 4,3 1,1 | - | 4,3 1,1 | 46,9 41,9 | 9,8 46,35 | 56,7 88,25 |
| 3 | Крапивновское | 26,47 26,47 | 4,8 24,0 | 31,27 50,47 | 1,94 1,0 | 0,6 0,35 | 2,54 1,35 | - | - | - | 28,41 27,47 | 5,4 24,35 | 33,81 51,82 |
| 4 | Морозовское | 37,73 37,73 | 5,2 26,0 | 42,93 63,73 | 6,7 3,7 | 1,0 0,6 | 7,7 4,3 | - | - | - | 44,43 41,43 | 6,2 26,6 | 50,63 68,03 |
| 5 | Новогоряновское | 0,66 0,66 | - | 0,66 0,66 | 25,20 14,0 | - | 25,2 14,0 | 10,64 2,7 | 4,5 1,0 | 15,14 3,7 | 36,5 17,36 | 4,5 1,0 | 41,0 18,36 |
| 6 | Новолеушинское | 11,4 11,4 | 6,0 30,0 | 17,4 41,4 | 21,71 12,1 | - | 21,71 12,1 | - | - | - | 33,11 23,5 | 6,0 30,0 | 39,11 53,5 |
| 7 | Светловское | 17,04 17,04 | 5,0 25,0 | 22,04 42,04 | 4,91 2,7 | - | 4,91 2,7 | - | - | - | 21,95 19,74 | 5,0 25,0 | 26,95 44,74 |
| 8 | Сокатовское | 17,0 17,0 | 4,5 22,5 | 21,5 39,5 | 4,02 2,2 | - | 4,02 2,2 | - | - | - | 21,02 19,2 | 4,5 22,5 | 25,52 41,7 |
|  | Итого | 257,0 257,0 | 55,2 276,0 | 312,2 533,0 | 84,4 46,7 | 4,0 2,3 | 88,4 49,0 | 14,94 3,8 | 4,5 1,0 | 19,44 4,8 | 356,3 307,5 | 63,7 279,3 | 420,0 586,8 |

- 3.8.  Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры

Объекты образования

таблица № 9.   Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

| № п/п | Наименование поселения | Числ-сть населения на расчетный срок, чел. | Детские дошкольные учреждения, мест |  |  |  |  | Общеобразовательные школы, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей | потреб-ность | вместимость |  |  | миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей | потреб-ность | сохра- няемые |
|  |  |  |  |  | сохра-няемые | проекти-руемые | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Нерльское | 4102 | 45,8 | 187 | 170 | 20 | 190 | 108 | 443 | 385 |
|  | Большеклочковское | 2002 | 45,8 | 92 | 50 | 50 | 100 | 108 | 216 | 160* |
|  | Крапивновское | 1260 | 45,8 | 57 | 50 | 30 | 80 | 108 | 136 | 315 |
|  | Морозовское | 1407 | 45,8 | 64 | - | 60 | 60 | 108 | 152 | 200 |
|  | Новогоряновское | 1694 | 45,8 | 78 | - | 100 | 100 | 108 | 183 | 375 |
|  | Новолеушинское | 1414 | 45,8 | 65 | - | 60 | 60 | 108 | 153 | 130 |
|  | Светловское | 1127 | 45,8 | 52 | - | - | - в Тейково | 108 | 122 | 0 |
|  | Сокатовское | 994 | 45,8 | 45 | 30 | 20 | 50 | 108 | 107 | 100 |
|  | Всего | 14 000 | 45,8 | 640 | 300 | 340 | 640 | 108 | 1512 | 1665 |

* реконструкция и модернизация с уменьшением вместимости с 200 до 160 мест

таблица 10.    Размещение детских дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вместимость, мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сохраняемые | проектируемые |
| I. НЕРЛЬСКОЕ г.п. |  |  |  |
| 1 | п. Нерль | 170 | - |
| 2 | с. Кибергино | - | 20 |
| II. БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | д. Большое Клочково | 50 | - |
| 2 | с. Оболсуново | - | 30 |
| 3 | с. Зиново | - | 20 |
| III. КРАПИВНОВСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | с. Крапивново | 50 | - |
| 2 | с. Сахтыш | - | 30 |
| IV. МОРОЗОВСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | с. Морозово | - | 40 |
| V. НОВОГОРЯНОВСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | с. Новое Горяново | - | 70 |
| 2 | с.Междуреченск | - | 30 |
| VI. НОВОЛЕУШИНСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | с.Новое Леушино | - | 60 |
| IV. СОКАТОВСКОЕ с.п. |  |  |  |
| 1 | с. Елховка | 20 * | 20 |
| 2 | д. Сокатово | 10 | - |
|  | ИТОГО | 300 | 340 |

* - реконструкция существующего сада с увеличением вместимости до 40 мест

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы должны оснащаться бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.

Объекты здравоохранения

Для обеспечения населения района медицинскими услугами предложено  размещение 7 ФАП в населенных пунктах  четырех поселений:  Першино,  Оболсуново, Зиново, Лемешки (Большеклочковское сп.); Думино (Нерльское гп.); Поддыбье (Сокатовское сп.); Синяя осока (Морозовское сп.).

Существующие муниципальные больничные учреждения, расположенные в п. Нерль (20 коек), в с. Крапивново (18 коек), в с. Морозово (8 коек),  в с. Новое Леушино (18 коек) подлежат реконструкции и техническому оснащению.

Предусмотрен перенос ГУЗ "Тейковский противотуберкулезный диспансер" на площадку, расположенную в 1,2 км восточнее д. Лемешки Большеклочковского поселения.

Предлагается увеличение вместимости  бальнеологического курорта областного значения "Оболсуново" до 500 мест с расширением профиля предоставляемых услуг за счет использования в качестве питьевых лечебных вод маломинерализированных сульфатных кальциевых вод.

Учреждения культуры и искусства. Спортивные учреждения

Планируется развитие досуговой инфраструктуры, в виде клубных помещений, видеозалов, тренажерных спортивных залов, дискотек, любительских студий, размещаемых на базе реконструируемых существующих учреждений и  модернизация технического оснащения библиотек.

В с. Кибергино Нерльского поселения предусмотрено строительство клуба с кинозалом на 120 мест,  в с. Новое Горяно – реконструкция клуба с залом на 200 мест.

Для совершенствования работы в направлении патриотического воспитания, краеведения и развития культуры схемой предложено создание музеев в заповедной зоне "Сахтышские стоянки" и "Золотниковская Пустынь" и организация  краеведческих кружков при школах.

Развитие физкультурно-спортивного направления предусматривает модернизацию существующих спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, строительство спортивного комплекса в п. Нерль и спортивных  сооружений в туристко-рекреационных зонах.

Учреждения связи

Предусмотрено строительство 6 пунктов связи в населенных пунктах Большое Клочково, Оболсуново, Нельша, Кибергино, Елховка, Поддыбье.

Торговля и общественное питание

Предусмотрена организация объектов торговли в с. Поддыбье Сокатовского сп., д. Лемешки Большеклочковского сп., д. Максимцево Светловского сп. и с. Новое Горяново и создание сети обслуживающей сферы индустрии туризма. Возникновение в районе туристического сервиса будет в равной мере необходимым для развития других направлений: гостиничного хозяйства, торгово-бытового обслуживания, информационного и коммуникационного обеспечения.

На территориях перспективного развития туризма предусмотрено создание сети  объектов питания и размещения, торговли сувенирами, предметами народных промыслов.

Учреждения бытового и коммунального обслуживания

Предлагается размещение объектов бытового и коммунального обслуживания в населенных пунктах с населением  ≥ 500 человек Крапивново, Морозово, Новое Горяново, Новое Леушино, Елховка, Большое Клочково.

Кладбища традиционного захоронения

Запланировано расширение 11 существующих кладбищ и выделение земельного участка для кладбища в Новогоряновском сельском поселении.

таблица 11.    Кладбища

| № п/п | Местонахождение | Увеличение существующих земельных участков, га | Выделение новых земельных участков, га, |
| --- | --- | --- | --- |
| гп НЕРЛЬСКОЕ |  |  |  |
| 1 | с. Стебачево | 2,3 |  |
| 2 | д. Пырьевка | 0,5 |  |
| 3 | д. Яришнево | 0,5 |  |
| сп БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ |  |  |  |
| 4 | с. Алферьево | 0,7 |  |
| 5 | с. Першино | 0,9 |  |
| сп КРАПИВНОВСКОЕ |  |  |  |
| 6 | д. Сухово | 1 |  |
| сп МОРОЗОВСКОЕ |  |  |  |
| 7 | с. Морозово | 1,1 |  |
| сп НОВОГОРЯНОВСКОЕ |  |  |  |
| 8 | с. Новое Горяново |  | 1,3 |
| сп НОВОЛЕУШИНСКОЕ |  |  |  |
| 9 | с. Старое Леушино | 1,1 |  |
| сп СВЕТЛОВСКОЕ |  |  |  |
| 10 | с. Григорьево | 0,9 |  |
| сп СОКАТОВСКОЕ |  |  |  |
| 11 | д. Ильинское | 0,4 |  |
| 12 | д. Шумилово | 0,4 |  |
|  | ИТОГО | 9,8 | 1,3 |

- 3.9. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

таблица 12.    Мероприятия по сохранению памятников архитектуры

| № на схеме | Наименование | Дата основания | Местоположение (адрес) | Проектные предложения (в соотв. с "Проектом зон охраны....") 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Успенская церковь (с живописью) | к. XVII в. | с. Золотниковская Пустынь, Морозовское с.п. | - постановка храмового комплекса на республиканскую охрану; - организация охранной зоны; - принятие мер по спасению памятников; - реставрация Успенской церкви; - разработка проекта восстановления Казанской церкви и ландшафтной среды; - создание музейной зоны с разработкой мероприятий по социальной реабилитации села |
| 2 | Преображенская церковь (летняя) | 1792 г. | с.Обезово, Морозовское с.п. | - организация охранной зоны храмового комплекса; - реставрация церквей |
| 3 | Введенская церковь (зимняя) | 1830 г. |  |  |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 4 | Церковь Иоанна Богослова с интерьером | 1786 г. | с. Стебачево, Нерльское г.п. | - организация охранной зоны; - контроль за состоянием памятника |
| 5 | Предтеченская церковь | 1765 г. | с. Кибергино, Нерльское г.п. | - организация охранной зоны; |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 6 | Храмовый комплекс Никольской церкви: - церковь Никольская; - церковная сторожка; - хозяйствен. постройка | 1783 г.- вт. пол.XIXв | с. Алферьево, Большеклочковское с.п. | - организация охранной зоны |
| 7 | Храмовый комплекс Скорбященской церкви: - церковь Скорбященская; - церковная сторожка | 1779 -1809гг. | с.Березовик, Светловское с.п. | - установка охранной доски; - реставрация; - организация охранной зоны; |
| 8 | Троицкая церковь | 1864-1869 гг. | д. Богатырево, Крапивновское с.п. | - организация охранной зоны; - изучение целесообразности воссоздания |
| 9 | Преображенская церковь | 1831-1848 гг. | д. Булгаково, Нерльское г.п. | Имеет высокую художественную ценность, является одним из самых ценных памятников Тейковского района, - реставрация; - организация охранной зоны; - восстановление ландшафтной среды |
| 10 | Никольская церковь | 1861 г. | с. Григорьево, Светловское с.п. | - организация охранной зоны; - реставрация; - контроль за состоянием памятника |
| 11 | Преображенская церковь | 1798 г. | д. Доронино, Большеклочковское с.п. | - установка охранной доски; - организация охранной зоны |
| 12 | Введенская церковь | 1827 г. | с. Елховка, Сокатовское с.п. | - организация охранной зоны; - поэтапная реставрация памятника |
| 13 | Казанская церковь, Настоятельский корпус | XVII в. 1806 г. | с. Золотниковская Пустынь, Морозовское с.п. | - организация охранной зоны; - принятие мер по спасению памятников; - реставрация Успенской церкви; - разработка проекта восстановления Казанской церкви и ландшафтной среды; - создание музейной зоны с разработкой мероприятий по социальной реабилитации села |
| 14 | Воскресенская церковь | 1846 г. | с. Зернилово, Нерльское г.п. | - установка охранной доски; - организация охранной зоны |
| 15 | Покровская церковь (редкий для Ив. обл. пример деревянной постройки) | 1853 г. | д. Карино, Нерльское г.п. | - консервация сооружения; - организация охранной зоны; - разработка проекта реставрации; - реставрация |
| 16 | Владимирская церковь | 1767 г. | с. Крапивново, Крапивновское с.п. | - установка охранной доски; - организация охранной зоны |
| 17 | Храмовый комплекс Пятницкой церкви: - ц. Пятницкая; - Сторожка и угловой павильон ограды Пятницкой церкви | XIX в. | с. Морозово, Морозовское с.п. | - организация охранной зоны; - разработка проекта реставрации; - мероприятия по спасению памятника |
| 18 | Преображенская церковь | 1794 г. | с. Першино, Большеклочковское с.п. | - установка охранной доски; - организация охранной зоны |
| 19 | Храмовый комплекс церквей Преображенской и Введенской: - ц. Преображенская; - ц. Введенская | 1815 -1855гг. | д. Поддыбье, Сокатовское с.п. | - организация охранной зоны; - реставрация памятников |
| 20 | Храмовый комплекс церквей Никольской и Михаила Архангела: - ц. Никольская; - ц. Михаила Архангела | 1785 -1810гг. | с. Сахтыш, Крапивновское с.п. | - организация охранной зоны; - реставрация памятников; - использование как музея археологии, центра народных промыслов |
| 21 | Храмовый комплекс церквей Казанской и Преображенской: - ц. Преображенская; - ц. Казанская | 1868г. 1758 г. | с. Хомутово, Светловское с.п. | - организация охранной зоны; - восстановление и реставрация |
| 22 | Георгиевская церковь | 1842-1864гг. | с. Якшино, Морозовское с.п. | - организация охранной зоны, - консервация памятника, - изучение целесообразности реконструкции |

- Необходима корректировка проекта охранных зон объектов культурного наследия, разработка проектов реставрации и восстановления.

- На территории Тейковского района зарегистрировано  43 памятника археологии (федерального значения – 6, регионального – 3, выявленные объекты - 34). Для сохранения памятников требуется разработка паспортов, установление границ территорий памятников и охранных зон.

- 3.10.  Планируемое развитие территорий туризма и рекреации

- На территории района выделена "Зона приоритетного развития туризма", в границах которой расположены объекты историко-культурного наследия, памятники природы, ценные природные объекты, охотничьи угодья, территории с повышенными природными и ландшафтными качествами. "Зона приоритетного развития туризма", включает территории:

- вдоль трассы туристического маршрута "Золотое кольцо России" (ширина коридора  9 км);

- вдоль рек Нерль, Ухтохма, Санеба (ширина коридора 1,5 км);

- заповедной зоны "Сахтышские стоянки";

- охотничьих угодий (в границах бывшего Новолеушинского торфопредприятия).

- Предусматривается:

- Насыщение территорий вдоль трассы "Золотого кольца России" площадками отдыха с объектами придорожного сервиса, объектами гигиены, питания, размещения, торговли;

- Развитие рекреационных территорий на оз. Рубское (реконструкция существующих и строительство объектов кратковременного и длительного отдыха, организация системы культурно-бытового обслуживания) с учетом соблюдения допустимых рекреационных нагрузок на акваторию озера;

таблица 13.   Объекты рекреационного назначения на оз. Рубское

| № п/п | ###### Наименование учреждения | Sтер. проект., га | ### Проектная вместимость учреждения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. кругл. год |  |
| 1 | База отдыха ОАО "Тейковский ХБК" | 0,48 | 20 | 10 | реконструкция |
| 2 | База отдыха ММЗ "Вперед" | 0,4 | 25 | 10 | новое строительство |
| 3 | База отдыха ООО "Компания Перекресток" | 4,5 | 60 | 30 | реконструкция |
| 4 | ООО "ДБО "Озерная" | 5,95 | 290 | 145 | -- " -- |
| 5 | Пансионат с лечением "Чайка" | 8,96 | 400 | 200 | -- " -- |
| 6 | База отдыха АО "ТейСИ" | 0,07 | 5 | 5 | -- " -- |
| 7 | База 1-2х дневного отдыха | 0,89 | 100 | 100 | новое строительство |
| 8 | Мотель | 1,5 | 200 | 200 | -- " -- |
| 9 | Детская дача ОАО "Ивэнергомаш" | 3,72 | 170 | 100 | реконструкция |
| 10 | Мотель | 1,6 | 150 | 150 | новое строительство |
| 11 | Туристическая гостиница | 1,5 | 100 | 100 | -- " -- |
| 12 | База 1-2х дневного отдыха | 2,4 | 100 | 50 | -- " -- |
| 13 | Спортивная база | 0,48 | 100 | 50 | -- " -- |
| 14 | Летний тур. городок | 2,4 | 100 | - | -- " -- |
| 15 | Летний тур. городок | 1,9 | 100 | - | -- " -- |
| 16 | Спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ | 5,9 | 250 | - | реконсрукция |
| 17 | Спортивно-оздоровительный лагерь ИГЭУ | 11,9 | 250 | - | -- " -- |
| 18 | Спортивно-оздоровительный лагерь ИГТА | 3,7 | 150 | - | -- " -- |
| 19 | База отдыха "ВНИИ Электропривод" | 0,50 | 30 | - | -- " -- |

- Размещение рекреационных объектов (баз отдыха, оздоровительных лагерей для детей и взрослых) на берегах рек Нерль и Ухтохма, организация маршрутов водно-спортивного туризма и туристических стоянок;

- Создание заповедной зоны "Сахтышские стоянки";

- 3.11.   Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Основные направления развития транспортной сети:

-  усиление  транспортных выходов в соседние районы, области;

-  усовершенствование существующих транспортных путей;

- развитие транспортной сети с учетом новых транзитных транспортных коридоров федерального значения.

Развитие транспортной сети учитывает предложения "Схемы территориального планирования Ивановской области" (НПЦ "Земля, 2008г.)

по строительству:

-  новой железной дороги (третий обход г. Москвы, в границах района 32,0 км);

-  объезда г.о. Тейково автодорогой регионального значения ( 28 км).

-  переводу автодороги федерального значения "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)"  в I техническую категорию;

по капитальному ремонту:

-  участка автодороги регионального значения Ростов – Иваново – Н. Новгород ( 5 км);

-  автодороги межмуниципального значения Тейково – Гаврилов Посад ( 29 км).

Схемой территориального планирования Тейковского муниципального района предлагается строительство:

-  объезда п. Нерль ( 7 км);

-  объезда д. Сокатово ( 3 км);

- новых транспортных сообщений населенных пунктов  Рожство и Коптево с проектируемыми железнодорожными остановками (2 км), с. Новое Леушино с уч. Сидорино ( 7 км) и с с. Сахтыш (6 км),  д. Булгаково – с. Лопатницы Владимирской области (протяженность участка в границах района  3,0 км);

-   подъездых дорог с твердым покрытием  к  34 населенным пунктам;

-   капитальный ремонт  35 км дорог.

таблица 14.    Строительство подъездных дорог с твердым покрытием

| № п/п | Наименование | Кол-во домовладений | Перспектива развития | Протяженность подъезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерльское сп |  |  |  |  |
| 1 | д. Минеиха | 22 | дачное стр-во | 2,4 |
| 2 | д. Никульское | 14 | дачное стр-во, база отдыха | 0,8 |
| 3 | д. Булгаково | 32 | дачное стр-во | 2,0 |
| 4 | д. Варварино | 8 |  | 1,0 |
| 5 | д. Волосачево | 11 |  | 0,3 |
| 6 | д. Медведево | 19 | дачное стр-во | 2,0 |
| 7 | д. Ясново | 14 | дачное стр-во, база отдыха | 2,0 |
|  | Итого | 120 |  | 10,5 |
| Большеклочковское сп |  |  |  |  |
| 8 | д. Иваньково | 10 |  | 2,8 |
| 9 | д. Логиново | 27 | дачное стр-во | 0,7 |
| 10 | д. Мясниково | 30 |  | 4,5 |
| 11 | д. Никулино | 7 | база отдыха | 1,2 |
| 12 | д. Рожство | 27 | дачное стр-во | 4,0 |
| 13 | д. Чаганово | 9 | дачное стр-во | 1,2 |
| 14 | д. Чирикалово | 20 |  | 2,5 |
| 15 | д. Федино | 23 |  | 1,5 |
| 16 | д. Ситниково | 25 |  | 2,0 |
|  | Итого | 178 |  | 20,4 |
| Крапивновское сп |  |  |  |  |
| 17 | д. Марьино | 7 |  | 1,0 |
| 18 | д. Голебтово | 8 |  | 1,2 |
| 19 | д. Пантелеево | 6 |  | 1,0 |
| 20 | д. Плосково | 4 |  | 0,3 |
|  | Итого | 25 |  | 3,5 |
| Морозовское сп |  |  |  |  |
| 21 | д. Дашково | 33 |  | 1,3 |
| 22 | д. Ермолиха | 23 |  | 0,5 |
| 23 | д. Шиборская | 19 |  | 0,9 |
|  | Итого | 75 |  | 2,7 |
| Новолеушинское |  |  |  |  |
| 24 | д. 4йуч. Тейковского торфопредприятия | 25 | дачное стр-во, объект размещ-я | 3,0 |
| Светловское сп |  |  |  |  |
| 25 | д. Воронково | 1 | дачное стр-во | 1,0 |
| 26 | д. Сидорино | 1 |  | 0,9 |
| 27 | д. Подвязново | 2 |  | 2,0 |
| 28 | д. Высоково | 17 |  | 1,0 |
| 29 | д. Матренкино | 23 |  | 2,2 |
| 30 | д. Домотканово | 50 |  | 0,3 |
|  | Итого | 94 |  | 7,4 |
|  | Сокатовское сп |  |  |  |
| 31 | д. Пержево | 26 | дачное стр-во | 2,1 |
| 32 | д. Санники | 23 |  | 0,6 |
| 33 | д. Никитино | 36 |  | 1,1 |
| 34 | д. Никитцыно | 31 |  | 1,1 |
|  | Итого | 116 |  | 4,9 |
|  | Всего | 633 |  | 52,4 |

- таблица 15.    Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| Транспортные связи, км |  |  |
| 1 | Участок железной дороги (третий обход г. Москвы) | 32 |
| 2 | Участок федеральной трассы "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)" (расширение с 14 до 27м) | 16 |
| 3 | Объезд г. Тейково | 28 |
| 4 | Объезд п. Нерль | 7 |
| 5 | Объезд д. Сокатово | 3 |
| 6 | Автодорога с. Сахтыш – с. Новое Леушино – уч. Сидорино | 15 |
| 7 | Участок автодороги д.Булгаково – с.Лопатницы | 3 |
| 8 | Подъездные дороги к 34 населенным пунктам | 52 |
| Сооружения, объекты |  |  |
| 9 | Железнодорожный мост (через реки Санеба, Раек, ж.д. Комсомольск-Иваново) | 3 |
| 10 | Автомобильный мост (через реки Санеба, Пежа, Вязьма, Синюха и Березка) | 5 |
| 11 | Автостанция (в пос. Нерль и селах Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Морозово) | 5 |
| 12 | Регулируемый переезд (между деревнями Ильинсоке и Харитоново, около д. Коптево, в с. Морозово, около д. участок Сидорино и у с. Алферьево) | 5 |
| 13 | Охраняемый переезд (в п. Нерль, около деревень Большое Ступкино и Большое Клочково, между деревнями Максимцево и Крапивник) | 4 |
| Объекты придорожного сервиса, объекты |  |  |
| 14 | АЗС, в районе населенных пунктов Суббочево, Пелгусово, Крапивново, Терентьево, Матренкино, Светлый, Сахтыш, Москвино, Нерль, Гари, Золотниковская Пустынь, Харитоново, Зернилово | 13 |
| 15 | Станция техобслуживания, в районе населенных пунктов Суббочево, Матренкино, Крапивново, Москвино, Нерль, Харитоново, Зернилово, Синяя Осока | 8 |
| 16 | Мотель, в районе населенных пунктов Суббочево, Пелгусово, Светлый, Нерль, Харитоново, Синяя Осока, Григорьево | 6 |
| 17 | Объект питания, в районе населенных пунктов Зернилово, Харитоново, Поддыбье, Нерль, Синяя Осока, юго-восточная часть оз. Рубское, Крапивново, Зиново | 8 |

- 3.12.  Планируемое развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и канализование

На территории района необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализования многоквартирной жилой застройки, рекреационных и производственных объектов, включающего:

- реконструкцию и строительство сетей;

- строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

- строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализование – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

- Теплоснабжение

Предлагается развитие автономных систем теплоснабжения, как наиболее эффективных с точки зрения экономии энергетических ресурсов и рационального использования земли.

- таблица 16.   Перечень объектов капитального строительства тепло-, водоснабжения и канализации

| № п/п | Наименование | Кол-во объектов |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах: Новое Горяново, Междуреченск, Крапивново, Большое Клочково, Пятый участок, Светлый, Новое Леушино, Морозово, Суново, Нерль, Сокатово, Елховка и Поддыбье и в рекреационных зонах оз. Рубское | 16 |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений пресных вод с системой водоподготовки, на территориях планируемых рекреационных объектов: около д. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино, с. Алферьево, в северной зоне оз. Рубское, Четвертый участок | 7 |
| 3 | Строительство водозаборных сооружений пресных вод Противотуберкулезный диспансер около д. Лемешки | 1 |
| 4 | Строительство водозаборных сооружений минеральных вод ООО "Курорт "Оболсуново" | 1 |
| Канализование |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений для противотуберкулезного диспансера около д. Лемешки | 1 |
| 2 | Строительство очистных сооружений, в населенных пунктах Н. Горяново, Междуреченск, Морозово, Нерль, Сокатово, Суново, Поддыбье, Золотниковская Пустынь, Елховка, 5-ый участок, Большое Клочково, Новое Леушино | 12 |
| 3 | Строительство очистных сооружений, на территориях планируемых рекреационных объектов: около д. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино, с. Елховка, с. Алферьево, в юго-восточной и южной зонах оз. Рубское, 4-ый участок и существующей ДБО "Строитель+" | 10 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство котельных в с. Новое Леушино | 2 |

- Газоснабжение

Развитие газификации Тейковского района предусматривается от АГРС г.о. Тейково, ГРС п. Петрово-Городище, п. Тепличный, п. Ильинское.

Перспективное развитие газификации от АГРС г.о. Тейково возможно при прокладке межпоселковых газопроводов от газопровода среднего давления г. Тейково к населённым пунктам Суббочево, Першино, Междуреченск, Терентьево, Мелюшево, Крапивник, Григорьево, Шумилово, Высоково, Бураково, Малый Таковец, Берёзовик, Хомутово, Голянищево, Ширяево, Федино, Берлово.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения от  ГРС п. Петрово-Городище предусматривается путём строительства межпоселковых газопроводов и установки ШРП в населённых пунктах в соответствии со схемой распределительных сетей, разработанной ВНИИПромгаз:

- Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Уреево, Никульское, Бушариха, Зернилово.

- Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Крапивново (Нерльское), Медведево, Ясново, Думино, Киркеево, Яришнево, Тестово, Москвино.

- Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Пырьевка, Нельша. Проектом предусматривается дальнейшее развитие этого   газопровода с присоединением к нему населённых пунктов Хмельники, Новокутищево, Сахтыш.

- Газопровода высокого давления Р=12 кгс/см2 (1,2 мПа) 1-й категории от д. Суново до населённых пунктов Елховка, Сокатово, Шумилово. Проектом предусматривается дальнейшее развитие этого газопровода с присоединением к нему с. Поддыбье.

- Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от д. Суново до населённых пунктов Коптево, Гридино, Морозово, Реброво, Дашково, Золотниковская Пустынь, Синяя Осока, турбаза Чайка. В перспективе намечено присоединение к этому газопроводу с. Якшино.

Перспективное развитие системы газоснабжения  от ГРС Тепличный предполагает присоединение к межпоселковым газопроводам высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) населённых пуктов: Ситниково, Доронино, Клинцево, Романцево, Рожство, Мясниково, Алферьево, Вантино.

Газоснабжение населённых пунктов западной части Тейковского муниципального района возможно от газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2й категории с. Аньково Ильинского района после реконструкции Ильинской ГРС.

- таблица 17.   Перечень объектов капитального строительства системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газификация населенных пунктов: Григорьево, Крапивник, Терентьево, Мелюшево, Першино, Суббочево, Голянищево, Ширяево, Федино, Берлово, Междуреченск, Шумилово, Высоково, Бураково, Малый Таковец, Хомутово, Берёзовик, Москвино, Якшино, Тестово, Киркеево, Думино, Ясново, Медведево, Крапивново (Нерль), Стебачево, Уреево, Никульское, Бушариха, Зернилово, Шумилово, Сокатово, Елховка, Пырьевка, Нельша, Гари, Иван-Деревня, Коптево, Морозово №1 и №2, Гридино, Быково Реброво, Дашково, Золотниковская Пустынь, Синяя Осока, "Чайка", Поддыбье, Хмельники, Новокутишево, Сахтыш, Яришнево, Ситниково, Доронино, Клинцево, Романцево, Рожство, Мясниково, Алферьево, Вантино, Крапивново, Кондраково, Сухово, Большие Вязовцы, Лукьяново, Попино, Мосяково, Богатырёво, Новое Горяново, Красницы |  |
|  | Строительство газопроводов высокого давления | 160 км |
|  | Строительсво газопроводов среднего давления | 20 км |
|  | Строительство ГРП | 68 объектов |

Электроснабжение

"Схемой территориального планирования Ивановской области" предусмотрено проведение реконструкции ВЛ 110 кВ ПС Отрадное - УРЗА ПС Тейково - Отрадное в целях организации выдачи мощности с Ивановских ПГУ.

Филиалом ОАО "МРСК центра и Приволжья" на ближайшую перспективу запланирована реконструкция подстанций с увеличением мощности ПС "Северная", ПС "Западная", ПС "Южная" и перенос на другую площадку ПС "Отрадное".

Предусмотрено развитие существующей сети электроснабжения 6-10 кВ с учетом хозяйственного развития района. Для каждого вновь возникающего или восстанавливаемого объекта необходимо строительство линий электропередачи 6-10 КВ и ТП необходимой мощности. Технологическое присоединение новых объектов должно производиться в соответствии с действующим законодательством.

Связь

Теле- и радиовещание.  На основании приказа от 22 марта 2007 г  "Об утверждении правил применения цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания", разработанного в соответствии со статьей 41-ФЗ от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ "О связи" предусматривается переход на цифровое теле- и радиовещание, что позволит улучшить качество связи.

Интернет.  В соответствии с ФЗ "О связи" все населенные пункты района, с населением более 500 человек, должны быть оснащены ПКД. Проектом предусматривается размещение ПКД в с. Елховка (553 человека).

3.13.  Размещение объектов по переработке и складированию отходов

На территории Тейковского района предусмотрено размещение 2 полигонов для складирования и хранения ТБО: юго-восточнее д. Бирюково (2,5 км) – 8,0 га и в 3,5 км к востоку от Нерли – 5,0 га. К обеим площадкам имеются подъезды с твердым покрытием.

Размеры площадок для  складирования и хранения ТБО рассчитаны с учетом: объёмов бытовых отходов, образующихся на территории г.о. Тейково, и предполагаемого размещения мусоросортировочного завода на месте существующей свалки г.о. Тейково.

4.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведён в томе IV "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций" схемы территориального планирования Тейковского муниципального района.

Запланировано размещение  6 подразделений пожарной охраны различного вида:

- 1 подразделение муниципальной пожарной охраны  (с. Морозово);

- 5 подразделений добровольной пожарной охраны (с. Крапивново, д. Сокатово, с. Морозово, с. Золотниковская пустынь, с. Алферьево).

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование | Объем | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ж И Л И Щ Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , тыс. м2 |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка, в населенных пунктах: Большое Клочково, Зиново, Оболсуново, Нерль, Морозово, Крапивново, Кондраково, Домотканово, Светлый, Максимцево, Крапивник, Новое Леушино, Сахтыш, Москвино, Репново, Нельша, Синяя Осока, Золотниковская Пустынь, Кибергино, Елховка, Сокатово, Зернилово | 15,0 45,2 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 2 | 2-3х эт. застройка, в населенных пунктах: Большое Клочково, Зиново, Оболсуново, Нерль, Морозово, Крапивново | 1,0 3,0 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 3 | 4-5х эт. застройка, в с.Новое Горяново | 4,5 | 2015 г. | Частные инвестиции и местный бюджет |
| О Б Ъ Е К Т Ы О Б С Л У Ж И В А Н И Я |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест |  |  |
| 1 | п. Нерль | 20 | 1 очередь | консолидирован-ный бюджет |
| 2 | с. Оболсуново | 30 | -"- | -"- |
| 3 | с. Зиново | 20 | -"- | -"- |
| 4 | с. Сахтыш | 30 | -"- | -"- |
| 5 | с. Морозово | 40 | -"- | -"- |
| 6 | с. Новое Горяново | 70 | -"- | -"- |
| 7 | с. Междуреченск | 30 | -"- | -"- |
| 8 | с. Елховка | 20 | -"- | -"- |
|  | Общеобразовательные школы | мест |  |  |
| 9 | Реконструкция школы в с. Большое Клочково | 160 | 1 очередь | консолидирован-ный бюджет |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 10 | Противотуберкулезный диспансер в районе д. Лемешки | 230 мест | расчетн. срок | федеральный бюджет |
| 11 | ФАП, в населенных пунктах Оболсуново, Першино, Зиново, Лемешки, Синяя Осока, Думино, Поддыбье | 7 объек-тов | -"- | Местный бюджет |
|  | Прочие объекты обслуживания | объект |  |  |
| 12 | Спорткомплекс в п. Нерль | 1 | 1 очередь | Местный бюджет, частные инвестиции |
| 13 | Дом культуры в с. Кибергино | 1 | расчетн. срок | Местный бюджет |
| 14 | Пожарные депо, в населенных пунктах Алферьево, Крапивново, Москвино, Морозово, Золотниковская Пустынь, Сокатово | 2 4 | 1 очередь | Областной и местный бюджет |
| 15 | Отделения связи в населенных пунктах Оболсуново, Большое Клочково, Нельша, Кибергино, Елховка, Поддыбье | 2 4 | 1 очередь расчетн. срок | Местный бюджет |
| 16 | Магазины в населенных пунктах Поддыбье, Новое Горяново, Максимцево, Лемешки | 4 | 1 очередь | Частные инвестиции |
| 17 | объекты бытового обслуживания в населенных пунктах Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Большое Клочково, Сокатово, Морозово | 3 3 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 18 | Бани в населенных пунктах Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Большое Клочково, Сокатово, Морозово, Нерль | 2 5 | расчетн. срок | Местный бюджет, частные инвестиции |
| 19 | Кладбище в районе с. Новое Горяново | 1 | 1 очередь | Местный бюджет |
| Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма, объектов |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция существующих рекреационных объектов | 10 | 1 очередь | средства собственников |
| 21 | Базы отдыха в Ярышнево, Киркеево, Никульское, Оболсуново, Никулино, Елховка, рекреационной зоне оз. Рубское | 3 6 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 22 | Мотели в рекреационной зоне оз. Рубское | 1 1 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 23 | Гостиницы | 1 3 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 24 | Лечебно-оздоровительные учреждения в районе оз. Сахтыш | 1 | расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 25 | Музеи в районе оз. Сахтыш, с. Золотниковская Пустынь | 2 | расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 26 | Туристические стоянки в районе населенных пунктов Киркеево, Ясново, Уреево, Хмельники, Елховка, Логиново, Рожство, юго-восточная часть оз. Рубское, оз Коптевское | 9 | расчетн. срок | Частные инвестиции |
| Т Р А Н С П О Р Т Н А Я И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А |  |  |  |  |
|  | Транспортные связи | км |  |  |
| 1 | Участок железной дороги (третий обход г. Москва) | 32 | после 2029 г. | Федеральный бюджет |
| 2 | Участок федеральной трассы "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)" (расширение с 14 до 27м) | 16 | 1 очередь | Федеральный бюджет |
| 3 | Объезд г. Тейково | 9 19 | 1 очередь расчетн. срок | Областной бюджет |
| 4 | Объезд п. Нерль | 7 | расчетн. срок | Областной и местный бюджет |
| 5 | Объезд д. Сокатово | 3 | расчетн. срок | Областной и местный бюджет |
| 6 | Автодорога с. Сахтыш – с. Новое Леушино – уч. Сидорино | 15 | расчетн. срок | Областной и местный бюджет |
| 7 | Участок автодороги д. Булгаково – с. Лопатницы | 3 | расчетн. срок | Местный бюджет |
| 8 | Подъездные дороги к 34 населенным пунктам | 20 32 | 1 очередь расчетн. срок | Местный бюджет |
|  | Сооружения | объект |  |  |
| 9 | Железнодорожные мосты через реки Санеба, Раек, ж.д. Комсомольск-Иваново | 3 | после 2029 г. | Федеральный бюджет |
| 10 | Автомобильные мосты через реки Санеба, Пежа, Вязьма, Синюха и Березка | 2 3 | 1 очередь расчетн. срок | Областной бюджет |
| 11 | Автостанции в населенных пунктах Нерль, Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Морозово | 1 4 | 1 очередь расчетн. срок | Местный бюджет |
| 12 | Регулируемые переезды в районе населенных пунктов Харитоново, Коптево, Морозово, уч Сидорино, Алферьево, Большое Клочково | 3 3 | 1 очередь расчетн. срок | Федеральный бюджет |
| 13 | Охраняемые переезды в районе населенных пунктов Нерль, Большое Ступкино, Большое Клочково, Максимцево и Крапивник | 1 3 | 1 очередь расчетн. срок | Федеральный бюджет |
|  | Объекты придорожного сервиса | объект |  |  |
| 14 | АЗС, в районе населенных пунктов Суббочево, Пелгусово, Крапивново, Терентьево, Матренкино, Светлый, Сахтыш, Москвино, Нерль, Гари, Золотниковская Пустынь, Харитоново, Зернилово | 13 |  | Частные инвестиции |
| 15 | Станции техобслуживания, в районе населенных пунктов Суббочево, Матренкино, Крапивново, Москвино, Нерль, Харитоново, Зернилово, Синяя Осока | 8 | 1 очередь | Частные инвестиции |
| 16 | Мотель, в районе населенных пунктов Суббочево, Пелгусово, Светлый, Нерль, Харитоново, Синяя Осока, Григорьево | 1 5 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| 17 | Объекты питания, в районе населенных пунктов Зернилово, Харитоново, Поддыбье, Нерль, Синяя Осока, юго-восточная часть оз. Рубское, Крапивново, Зиново | 4 4 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции |
| О Б Ъ Е К Т Ы И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О О Б Е С П Е Ч Е Н И Я |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | объект |  |  |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах: Новое Горяново, Междуреченск, Крапивново, Большое Клочково, Пятый участок, Светлый, Новое Леушино, Морозово, Суново, Нерль, Сокатово, Елховка и Поддыбье и в рекреационных зонах оз. Рубское | 8 8 | 1 очередь расчетн. срок | Местный бюджет |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений пресных вод с системой водоподготовки, на территориях новых рекреационных объектов: в районе с. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино, с. Алферьево, в районе оз. Рубское, Четвертый участок | 3 7 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции, Местный бюджет |
| 3 | Строительство водозаборных сооружений пресных вод Противотуберкулезный диспансер около д. Лемешки | 1 | расчетн. срок | Областной бюджет |
| 4 | Строительство водозаборных сооружений минеральных вод с системой водоподготовки с. Оболсуново | 1 | 1 очередь | Частные инвестиции |
|  | Канализование | объект |  |  |
| 5 | Строительство очистных сооружений противотуберкулезного диспансера в районе д. Лемешки | 1 | расчетн. срок | Областной бюджет |
| 6 | Строительство очистных сооружений в населенных пунктах Н. Горяново, Междуречинск, Морозово, Нерль, Сокатово, Суново, Поддыбье, Золотниковская Пустынь, Елховка, Пятый участок, Большое Клочково, Новое Леушино | 6 6 | 1 очередь расчетн. срок | Местный бюджет |
| 7 | Строительство очистных сооружиней, на территориях новых рекреационных объектов: около с. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино, с. Елховка, с. Алферьево, в районе оз. Рубское, 4-ый участок, ДБО "Строитель+" | 4 7 | 1 очередь расчетн. срок | Частные инвестиции, Местный бюджет |
|  | Теплоснабжение | объект |  |  |
| 8 | Строительство котельных с. Новое Леушино | 2 | 1 очередь | Местный бюджет и частные инвестиции |
|  | Газоснабжение |  | в соответствии с планом газификации |  |
| 9 | Строительство газопроводов высокого давления | 160 км |  |  |
| 10 | Строительсво газопроводов среднего давления | 20 км |  |  |
| 11 | Строительство ГРП | 68 |  |  |
|  | Электроснабжение | объект |  |  |
| 12 | Перенос ПС "Отрадное" | 1 | -"- | Областной бюджет |
| 13 | Линии электропередач 6-10 кВ и ТП к объектам строительства |  |  | Частные инвестиции |
| О Б Ъ Е К ТЫ ПО П Е Р Е Р А Б О Т К Е И С К Л А Д И Р О В А Н И Ю О Т Х О Д О В |  |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО | 2 | 1 очередь | Частные инвестиции |

6.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

С целью нормативно-правового обеспечения реализации схемы территориального планирования  необходимо:

− утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

− подготовка генеральных планов поселений;

− подготовка проекта правил землепользования и застройки;

− подготовка документации по планировке территории.

7.0.    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 1.01.09 г. | Расчетный период к 1.01.2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ, всего | тыс. га | 127,512 | 127,297 |
| 1.1 | в том числе по категориям: |  |  |  |
|  | - земли населённых пунктов | -- " -- | 4,176 | 4,419 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | -- " -- | 55,409 | 38,267 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -- " -- | 16,337 | 14,120 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | -- " -- | 0,164 | 6,343 |
|  | - земли лесного фонда | -- " -- | 47,728 | 60,074 |
|  | - земли водного фонда | -- " -- | 0 | 3,002 |
|  | - земли запаса | -- " -- | 3698 | 1,072 |
| 1.2 | в том числе по формам собственности: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | -- " -- | 62,545 | 75,000 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | -- " -- | 3,867 | 4,000 |
|  | - земли муниципальной собственности | -- " -- | 50,908 | 48,297 |
|  | - земли частной собственности | -- " -- | 10,192 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ, всего |  | 14,058 | 14,000 |
| 2.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | тыс. чел. | 2,299 | 2,3 |
|  |  | % от общ. числ. нас. | 16,4 | 16,4 |
|  | - численность сельского населения | тыс. чел. | 11,759 | 11,7 |
|  |  | % от общ. числ. нас. | 83,6 | 83,6 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста (0-15 лет) | тыс. чел. | 1,93 | 2,1 |
|  |  | % от общ. числ. нас. | 13,7 | 15,0 |
|  | - трудоспособного возраста (16-54-59 лет) | тыс. чел. | 8,068 | 8,260 |
|  |  | % от общ. числ. нас. | 57,4 | 59,0 |
|  | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 4,06 | 3,64 |
|  |  | % от общ. числ. нас. | 28,9 | 26,0 |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 4,0 | 7,5 |
|  |  | % от общ. числ. нас. в трудосп. возрасте | 50 | 90 |
| 2.4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 0,269 |  |
|  |  | % от общ. числ. нас. в трудосп. возрасте | 3,3 |  |
| 2.5 | Число поселений, всего | единиц | 8 | 8 |
|  | - городских поселений | -- " -- | 1 | 1 |
|  | - сельских | -- " -- | 7 | 7 |
| 2.6 | Количество населенных пунктов, всего | -- " -- | 142 | 140 |
|  | в том числе с численностью населения: |  |  |  |
|  | -  500 чел. | -- " -- | 6 | 6 |
|  | - 101500 чел. | -- " -- | 21 | 21 |
|  | - 11100 чел. | -- " -- | 53 | 53 |
|  | - 110 чел. | -- " -- | 45 | 45 |
|  | - 0 чел. | -- " -- | 17 | 15 |
| 2.7 | Плотность населения | чел. /км2 | 11 | 11 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млрд. руб. | 246,141 | 512,5 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. м2 общ. площ. | 395,15 | 420,0 |
|  | в т.ч. в домах 4-5 эт. | тыс. м2 общ. площ. | 14,94 | 19,4 |
|  | 2-3 эт. | -- " -- | 91,38 | 88,4 |
|  | 1 эт. | -- " -- | 288,83 | 312,2 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 28,1 | 30 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами |  |  |  |
|  | - водоснабжения | % | 34 | 50 |
|  | - канализации | -- " -- | 32 | 48 |
|  | - газоснабжения | -- " -- | 44 | 95 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест всего/1000 чел. | 314 | 404 |
|  | - детские дошкольные учреждения | -- " -- | 244/17 | 640/45 |
|  | - общеобразовательные школы | -- " -- | 1705/57 | 1665/119 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | - больницы* | -- " -- | 9 | 758/17 |
|  | - ФАП | объект/посещ. в смену | 12/380 | 19/500 |
|  | - специализированные больницы | объект/мест | 1/230 | 1/230 |
|  | - курорты | -- " -- | 1/260 | 1/500 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | -- " -- | 2910 | 4900 |
| 5.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | единиц | 14 | 15 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.3 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/1000км | 48 | 74 |
|  | - автомобильной (с твердым покрытием) | -- " -- | 225 | 308 |
| 6.5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 550 | 606 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- " -- | 16,0 | 16,0 |
|  | - территориального значения | -- " -- | 40,0 | 68,0 |
|  | - муниципального значения | -- " -- | 198,7 | 227 |
| 6.6 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 425 | 533 |
|  |  | % | 72 | 88 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 160 | 300 |
| 6.8 | Общая протяженность железных дорог | км | 62 | 95 |
| 6.9 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 2 | 2 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч. /в год | 42,2 |  |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 0,3 | 1,0 |
| 7.3 | Источники покрытия электронагрузок (ПС) | МВА | 161,7 |  |
| 7.4 | Протяженность линий электропередач, всего | тыс. км | 0,775 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 6-10 кВ | -- " -- | 0,359 |  |
|  | - 35 кВ | -- " -- | 0,180 |  |
|  | - 110-500 кВ | -- " -- | 0,236 | 0,236 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.6 | Потребление газа, всего | млн. м3/год |  |  |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 7.7 | Количество источников подачи газа | объект | 3 | 4 |
| 7.8 | Мощность источников подачи газа | тыс. м3/час | 160,7 | 169,2 |
| 7.9 | Протяженность газопроводов, всего | км | 83 | 263 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - высокого давления (6,5 МПа) | -- " -- | 47 | - |
|  | - высокого давления (0,3-1,2 МПа) | -- " -- | 26 | 78 |
|  | - среднего давления (0,3-0,6 МПа) | -- " -- | - | 86 |
|  | - среднего давления (0,005-0,3 МПа) | -- " -- | 10 | 16 |
| 9 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц /га | 31 / 33,8 | 32 / 44,9 |
| 9 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 567 |
| 9.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | тыс.га | 8,6 | 10,5 |
| 10 | Полигоны ТБО | единиц /га | 1/17 | 3/17 |
| 11 | Мосоросортировочный завод | тыс. т. | - | 20,0 |
| 12 | Пожарные депо | единиц | 4 | 10 |

* с учетом  объектов здравоохранения г.о Тейково